## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку технико-коммерческого предложения

выполнение строительно-монтажных работ по устранению нарушений,

выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства

«Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых

ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап.

«Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии:

станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод»

Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

31.10.2024 г.

г. Чита

Лист визирования

к Техническому заданию на разработку технико-коммерческого предложения от 31.10.2024 г

| Должность | Подпись | Дата | Фамилия И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработан: |  |  |  |
| Главный специалист ПО ООО «Востокгеология» |  |  | Е.В. Лалетина |

Оглавление

1.	Принятые сокращения	4

2.	Основные положения.	5

3.	Цель работ.	6

4.	Место и условия выполнения работ, поставок материалов и оборудования.	6

5.	Состав работ.	6

6.	Особые условия.	7

7.	Требования к разработке ТКП.	8

8.        Требования к исполнительной документации.	10

9.        Требования по утилизации ТБО и Промышленных отходов.	10

10.         Требования в области охраны окружающей среды………………………………………………………….….10

11.        Период выполнения работ.	11

12.         Квалификация Исполнителя……………………………………………………..……………………………………..11

Приложение №1 к ТЗ - Перечень технической документации

Приложение №2 к ТЗ - Ведомость потребности в людских ресурсах и в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах

Приложение №3 к Техническому заданию Ведомость объемов работ

Приложение №4 к ТЗ - Расчет договорной цены (ФОРМА)

Приложение №5 к ТЗ - Требования к сметной документации

- Принятые сокращения

| ФГУП «Единая группа заказчика» | Государственный заказчик – застройщик |
| --- | --- |
| ООО «Востокгеология» | Заказчик |
| Объект | объект капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». |
| Подрядчик | Иное юридическое лицо или индивидульный предприниматель, привлеченный Заказчиком |
| ТЗ | Техническое задание |
| ВОР | Ведомость объемов работ |
| СМР | Строительно – монтажные работы |
| МТР | Материально - технические ресурсы |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ТКП | Технико-коммерческое предложение |

- Основные положения.

Предметом конкурса является выполнение строительно-монтажных работ по устранению нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

Работы выполнять в соответствии с переданной рабочей документацией (Приложение №1 к Техническому заданию), а также в соответствии с ВОР (Приложение №3 к Техническому заданию).

Передачу рабочей документации, необходимой для выполнения Работ, осуществляет Заказчик.

Подрядчик осуществляет приготовление/прием/погрузку/разгрузку и доставку всех материалов необходимых для качественного и безопасного выполнения Работ к месту выполнения Работ, обеспечивает сохранность при перевозке и хранение.

Подрядчик сдает Заказчику выполненные Работы с комплектом оформленной должным образом исполнительной документации в полном соответствии с данным ТЗ и переданной рабочей документацией.

Подрядчик несет всю полноту ответственности за обеспечение людскими, техническими и другими видами ресурсов, достаточных для качественного и безопасного выполнения Работ, а также за сроки их выполнения.

При выполнении работ Подрядчик руководствуется действующими стандартами, строительными нормами и правилами, рабочей документацией, проектной документацией и другими нормативными документами, в том числе:

- Условиями эксплуатации железнодорожных переездов, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 октября 2022 года N 402;

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации"

- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1);

- СП 119.13330.2017 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95 (с Изменением N 1);

- Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- СП 236.1326000.2015 Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта;

- ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" (с изменениями на 30 марта 2023 года);

- Постановление Правительства РФ от 19.01.2022 N 18 «О подготовке и принятии решения о предоставлении водного объекта в пользование» (с изменениями на 18 февраля 2023 года;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85» (с Изменением N 1)

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ "Земельный кодекс Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменениями N 1, 2)

- СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги".

За 10 календарных дней до начала выполнения Работ Подрядчиком должен быть разработан проект производства работ (ППР) на объекте в соответствии с СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства", ТЗ и рабочей документацией, согласован со всеми заинтересованными лицами и службами.

До начала выполнения Работ Подрядчик обязан самостоятельно оформить все необходимые разрешительные документы, в том числе Акт-допуск, Наряд-допуск, решения о предоставлении водного объекта в пользование и другие документы.

Обеспечение транспортных средств ГСМ, доставка персонала к месту выполнения Работ и обратно, обеспечение питанием и проживания членов бригады осуществляется за счет Подрядчика.

Привлечение Подрядчиком сторонних организаций, а также третьих лиц, в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком. Подрядчик обязан заключить с третьими лицами Соглашения о конфиденциальности сведений, передаваемых им в связи с выполнением Работ. При этом Подрядчик несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее выполнение Работ третьими лицами, за убытки, причиненные третьими лицами при исполнении договора, в том числе за сохранение конфиденциальности сведений, передаваемых третьим лицам в связи с выполнением Работ.

В период выполнения Работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм строительной безопасности, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности на Объекте.

Заказчик вправе проводить технический аудит Подрядчика.

- Цель работ.

# Целью является устранение замечаний, выявленных Ростехнадзором (Забайкальское управление) на участке железнодорожного пути необщего пользования ст. Нарын-1 – станция Газимурский завод.

- Место и условия выполнения работ, поставок материалов и оборудования.

Объекты линии железной дороги Нарын – Лугокан, участок линии: Станция Нарын 1 (Борзя) – станция Газимурский завод введенные во временную эксплуатацию и расположенные на территории Борзинского, Александро-Заводского и Газимуро-Заводского районов Забайкальского края.

Доставка строительных конструкций и материалов к месту оказания услуг, а также складирование их осуществляется Подрядчиком.

- Состав работ.

СМР по устранению нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». Электроснабжение ж/д переездов - выполнять в соответствии с Рабочей документацией (Приложение №1 к Техническому заданию), включая, но не ограничиваясь.

Краткий состав работ:

Участок с км 13+650 по км 67+890 (уч.2):

Неохраняемый регулируемый переезд на ПК 147+06:

- Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия

(после выполнения восстановительных работ по досыпке земляного полотна)

Неохраняемый регулируемый переезд на ПК 337+17

- Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия

(после выполнения восстановительных работ по досыпке земляного полотна)

Нерегулируемый переезд на ПК 671+70

- Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия

Нерегулируемый переезд на ПК 581+00

- Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия

Металлическая гофрированная труба на ПК475+00

- Устройство асфальтобетонного покрытия

Металлическая гофрированная труба на ПК539+00

- Устройство асфальтобетонного покрытия

Металлическая гофрированная труба на ПК671+70

- Устройство асфальтобетонного покрытия

Участок с км 70+890 по км 78+680 (уч.4):

Неохраняемый регулируемый переезд на ПК 717+13

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия

Участок с км 78+680 по км 87+260 (уч.5):

Неохраняемый регулируемый переезд на ПК 786+60

- Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия

Неохраняемый регулируемый переезд на ПК 834+75

- Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия

(после выполнения восстановительных работ по досыпке земляного полотна)

Металлическая гофрированная труба d=1,5 м на ПК786+60

- Устройство асфальтобетонного покрытия

Участок с км 87+260 по км 130+325 (уч.6):

Неохраняемый регулируемый переезд на ПК 893+46

- Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия

Нерегулируемый переезд на ПК 930+13

- Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия

Неохраняемый регулируемый переезд на ПК 1129+46

- Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия

(после выполнения восстановительных работ по досыпке земляного полотна)

Металлическая гофрированная труба d=1,5 м на ПК1243+75

- Устройство асфальтобетонного покрытия

Участок с км 130+325 – км 148+984 (уч.7):

Неохраняемый регулируемый переезд на ПК 780+07:

- Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия

Участок км 150+566 по км 187+981 (уч.9):

Неохраняемый переезд ПК938+24:

- Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия

Участок км 210+132 – км 213+090; км 215+050 – км 219+940; км 222+620 – км 226+000 (уч.14):

Нерегулируемый технологический проезд ПК 1642+25:

- Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия

- Особые условия.

До начала работ по устройству асфальтобетонных покрытий должны быть полностью закончены работы по досыпке земляного полотна.

Выполнение Работ ведется на действующем объекте железнодорожной инфраструктуры, введенной во временную эксплуатацию.

Подрядчик обязан утвердить выполнение Работ (ППР, необходимые схемы) с ГИБДД и ТП, предварительно согласовав с Заказчиком.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству и организации Работ, в том числе:

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российский Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23.06.2022 № 250;

- - Условия эксплуатации железнодорожных переездов, утв. приказом Министерством транспорта Российской Федерации от 05.10.2022 № 402;

- Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10.01.2003 № 17-ФЗ;

- СТО КИСМ 121-222-2018 Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- «СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

Подрядчику необходимо обеспечить поставку всех необходимых МТР для выполнения Работ в полном объеме и сроки.

Вспомогательные и сопутствующие Работы, не вошедшие в перечень Работ, отдельно не оплачиваются, а входят в стоимость основных видов Работ.

- Требования к разработке ТКП.

  - В соответствии с настоящим ТЗ должно быть разработано ТКП.

В ТКП необходимо отразить:

- Стоимость всех работ, на основании ВОР (Приложение №3) с указанием наименований работ, их единиц измерения и объемов работ, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства);

- Техническую пояснительную записку, в которой участник отметит основные способы и методы производства работ;

- Cроки выполнения работ;

- Перечень собственной строительной техники и персонала, а также привлекаемого у сторонних организаций для осуществления всех видов работ в соответствии с данным ТЗ;

- Логистику приобретения материалов для оказания услуг и доставку их на монтажную площадку, представить перечень заводов-изготовителей;

- В течение трех рабочих дней, после даты получения уведомления о заключении договора по итогам проведенного тендера, Субподрядчику необходимо предоставить детальный график выполнения работ (сроки работ в соответствии с разделом «Период выполнения работ»);

- Копии документов, подтверждающих членство Субподрядчика в СРО, а также допуск СРО на право производства предстоящих работ. Указанные документы должны быть представлены и по всем привлекаемым Субподрядчиком третьим лицам.

  - Расчет стоимости СМР:

    - Предоставить Расчет договорной цены (по примеру Приложение №4 к ТЗ), составленный на основании Технического задания и сметной документации (локальных смет в формате Гранд и Excel), согласно Требованиям к составлению сметной документации (Приложение №5 к ТЗ).

При этом заявленная стоимость работ является существенным условием и в дальнейшем при заключении договора изменению в сторону увеличения не подлежит.

Сметная стоимость определяется согласно Требованиям к составлению сметной документации (Приложение №5 к ТЗ).

Цена Договора включает в себя вознаграждение Субподрядчика, а также все затраты Субподрядчика на выполнение работ, включая, но не ограничиваясь: обеспечение МТР, их складирование, охрану, затраты на обеспечение строительной площадки тепловой и электрической энергией, водоснабжением, зимнее удорожание, устройство ВЗиС, затраты на содержание вахтового Персонала, аренда земельных участков для вахтовых поселков и площадок складирования материалов, затраты на перебазировку техники до строительной площадки, доставку Персонала до места проведения Работ, обслуживание и обеспечение топливом техники, обеспечение Персонала спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, и измерительными приборами, расходы на проживание Персонала, обеспечение страховкой от всех рисков, включая возмещение расходов в получении квалифицированной медицинской помощи, госпитализации и т.п., обслуживание техники, стоимость тары, упаковки, маркировки, а также иные расходы Субподрядчика, возникающие в процессе обеспечения МТР, в том числе расходы, связанные с хранением, доставкой МТР, погрузо-разгрузочными работами, организацию получения разрешительной документации, организацию и получение «окон» в движение поездов, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты Субподрядчика, понесенные им в связи с выполнением Договора.

    - Стоимость МТР.

Стоимость материальных ресурсов и оборудования задействованных в проекте, определять согласно Требованиям к составлению сметной документации (Приложение №5 к ТЗ).

    - Расчет - обоснование стоимости компенсируемых затрат определять согласно Требованиям к составлению сметной документации (Приложение №5 к ТЗ).

      - Затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства (строительного мусора, грунта и прочих отходов, в том числе загрязненных опасными веществами):

- Затраты определяются на основании данных проектной и (или) иной технической документации по ценам, тарифам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами.

      - Затраты на компенсацию электроэнергии от дизельных передвижных генераторов:

- затраты определяются по расчету исходя из норм расхода электроэнергии на 1 млн. рублей строительно-монтажных работ.

      - Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом.

Вахтовый метод применяется при значительном удалении места производства работ от места постоянного проживания работников (места сбора) в необжитых, отдаленных районах или районах с особыми природными условиями, а также в любом регионе страны на всех видах строительства, реконструкции и капитального ремонта, если в ходе обоснования применения данного метода производства работ будет определена его целесообразность. Основная его особенность - выполнение работ сменным (вахтовым) персоналом, который, отработав смену (определенное число дней), возвращается к месту постоянного жительства для отдыха, а затем вновь доставляется на объект. Такие передвижения осуществляются в течение всего срока строительства.

Целесообразность применения вахтового метода на объектах строительства (реконструкции, капитального ремонта) определяют следующие факторы:

- необеспеченность трудовыми ресурсами в местах производства работ;

- высокие темпы работ и, как следствие, сокращение сроков строительства;

- значительное удаление объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта) от места дислокации строительной организации и постоянного проживания работников;

- малообъемность работ на объекте или его пионерное освоение;

- рассредоточенность и протяженность линейных объектов в одном титуле стройки;

- сложность и неустойчивость транспортных коммуникаций;

- сезонный характер производства строительно-монтажных работ;

- экстремальные условия жизнедеятельности.

Решение о применение вахтового метода принимается на стадии заключения договора подряда (контракта). Затраты определяются расчетом в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН.

Возмещение вахтовых затрат подрядчика производится на основании фактически понесенных расходов с соответствующим документальным подтверждением за соответствующий период с учетом нормативов и условий, установленных (утвержденных) заказчиком, в пределах лимита затрат, предусмотренного в договоре, и сметных трудозатрат.

      - Размер надбавки, определяемой заказчиком для компенсации затрат, может устанавливаться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2005 №51 «О размерах и порядке выплаты надбавки за вахтовый метод работы работникам организации, финансируемых из федерального бюджета», в следующих размерах:

-	в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях - 75% тарифной ставки (оклада);

-	в районах Сибири и Дальнего Востока - 50% тарифной ставки (оклада);

-	в остальных районах - 30% тарифной ставки (оклада).

Размер надбавки не должен превышать размер установленной нормы расходов на выплату суточных, предусмотренных работникам, за каждый день их нахождения в служебной командировке на территории Российской Федерации.

* - в соответствии с разъяснением Минфина России (письмо от 06.02.2009 № 03-03-06/1/41) согласно п.1 ст.217 Налогового кодекса Российской Федерации для целей НДФЛ нормирование суточных сохранено: не более 700 руб. за каждый день командировки в пределах Российской Федерации (в соответствии с п. 3.1 Федерального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2014-2016 годы рекомендуется устанавливать суточные в размере 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации).

Надбавка за вахтовый метод работы определяется отдельным расчетом.

      - Расчет стоимости лимитированных затрат (зимнее удорожание, временные сооружения и здания, снегоборьба):

- расчет затрат на зимнее удорожание и снегоборьбу выполнить в соответствии с Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской от 25 мая 2021 года № 325/пр;

- расчет затрат на временные сооружения и здания выполнить в соответствии с Методикой определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 года № 332/пр.

  - Обязательные приложения к технико-коммерческому предложению:

Документы, отвечающие требованиям ПБ и ОТ:

- Положение по СУОТ;

- Приказы на возложение обязанностей по соблюдению требований промышленной безопасности и охраны труда (ответственный за безопасное производство работ кранами, за безопасное производство работ на высоте, о назначении ответственных за пожарную безопасность, за экологическую безопасность, ответственного за электрохозяйство и т.д.)

- Протоколы проверки знаний требований охраны труда, применению СИЗ, оказанию первой помощи

- Протоколы аттестации сотрудников по программам аттестации

- Результаты прохождения работниками предварительных/периодических медицинских осмотров (без перс. и медицинских данных)

- Результаты прохождения обязательных психиатрических освидетельствований

- Положение по обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты

- Положение о внутреннем контроле

Все документы в обязательном порядке должны быть подписаны руководителем.

8.        Требования к исполнительной документации.

## По факту выполнения строительно-монтажных работ (в том числе скрытых), проведения испытаний подрядчиком осуществляется формирование и комплектация исполнительной документации для подтверждения фактически выполненных работ проектным параметрам в соответствии с:

- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 года N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84»;

- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85» (с Изменением N 1)

## и другими действующими документами по стандартизации. Исполнительная документация совместно с актами выполненных работ передается Заказчику.

- Условия эксплуатации железнодорожных переездов, утв. приказом Министерством транспорта Российской Федерации от 05.10.2022 № 402;

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменениями N 1, 2)

- СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги"

## и другими действующими документами по стандартизации. Исполнительная документация совместно с актами выполненных работ передается Заказчику.

9.        Требования по утилизации ТБО и Промышленных отходов.

Подрядчик обязан осуществлять собственными силами и за свой счет уборку и надлежащее содержание места выполнения Работ, включая примыкающие к ней участки дорог и тротуаров, вывоз мусора с места выполнения Работ.

При образовании строительных и бытовых отходов выполнять все природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч., осуществлять вывоз отходов с территории Объекта, места выполнения Работ на специализированные полигоны и их санкционированное размещение, утилизацию или переработку. Заключать договоры на утилизацию отходов, образующихся при выполнении Работ с лицами, имеющими лицензию на обращение с отходами).

10.        Требования в области охраны окружающей среды.

Подрядчик обязан:

Принимать все необходимые и надлежащие меры по защите окружающей среды на объекте/строительной площадке и других рабочих площадках, где выполняются Работы, от любых неблагоприятных факторов воздействия, возникающих вследствие производства Работ.

Соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

Обеспечивать своими силами и средствами своевременное оформление и актуализацию документации в области охраны окружающей среды, получение всех необходимых разрешений, лимитов и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения, обосновывающие воздействие на окружающую среду, и предоставлять их копии Заказчику.

Оформлять документы на право пользования водным объектом в зависимости от цели водопользования.

Соблюдать условия разрешительной и правоустанавливающей документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду.

11. Период выполнения работ.

Работы по устранению нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». Электроснабжение ж/д переездов - должны быть выполнены в срок:

Дата начала: 01.05.2025г.

Дата окончания: 30.05.2025г.

12. Квалификация Исполнителя.

Для квалификации Исполнителя по технической части необходимо предоставить следующее:

- информацию о наличии опыта выполнения аналогичных видов работ не менее 2-х лет;

- информацию о наличии квалифицированного персонала, с приложением копий квалификационных документов (удостоверения и т.д.) в соответствии с Ведомостью потребности в людских ресурсах и в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах (Приложение №2 к Техническому заданию);

- информацию о возможностях по оборудованию, с приложением копий следующих документов (ПТС, СТС, договоров аренды оборудования, договоров финансовой аренды (лизинга) и т.д.) в соответствии с Ведомостью потребности в людских ресурсах и в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах (Приложение №2 к Техническому заданию);

- техническую пояснительную (отразить основные способы и методы производства работ).

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень технической документации

«выполнение СМР по устранению нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод».

Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

| № участка | Наименование объекта | Шифр и марка рабочей документации | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проектные решения по результатам обследования на участке км 13+650 – км 67+890. Земляное полотно и верхнее строение пути. | НН/2079-2020/01-08/20-3.1.1/2 | 167 |
| 2 | Проектные решения по результатам обследования на участке км 13+650 – км 67+890. Искусственные сооружения | НН/2079-2020/01-08/20-3.1.2/2 | 398 |
| 4 | Проектные решения по результатам обследования на участке с км 70+890 по км 78+680. Земляное полотно и верхнее строение пути | НН/2079-2020/14-08/19-3.1.1 | 34 |
| 5 | Проектные решения по результатам обследования на участке с км 78+680 по км 87+260. Земляное полотно и верхнее строение пути | НН/2079-2020/01-08/20-3.1.1/4 | 37 |
| 5 | Проектные решения по результатам обследования на участке с км 78+680 по км 87+260. Искусственные сооружения. | НН/2079-2020/01-08/20-3.1.2/4 | 69 |
| 6 | Проектные решения по результатам обследования на участке с км 87+260 по км 130+325. Земляное полотно и верхнее строение пути | НН/2079-2020/01-08/20-3.1.1/1 | 104 |
| 6 | Проектные решения по результатам обследования на участке с км 78+680 по км 87+260. Искусственные сооружения. | НН/2079-2020/01-08/20-3.1.2/1 | 227 |
| 7 | Проектные решения по результатам обследования на участке с км 130+325 по км 148+984. Земляное полотно и верхнее строение пути | НН/2079-2020/17-08/19-3.1.1 | 46 |
| 14 | Проектные решения по результатам обследования на участке км 210+132 – км 213+090; км 215+050 – км 219+940; км 222+620 – км 226+000. Земляное полотно и верхнее строение пути. | НН/2079-2020/22-08/19-3.1.1 | 37 |

Приложение №2 к Техническому заданию

Ведомость потребности в людских ресурсах и в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах

«выполнение СМР по устранению нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод».

Электроснабжение ж/д переездов.

Минимальная потребность в людских ресурсах:

| Трудовые ресурсы | Кол-во, чел. |
| --- | --- |
| ИТР – | 2 |
| Рабочие/Водители, (в т.ч.: машинисты 4, 5, 6 разрядов, асфальтобетонщики 1, 2, 3, 4, 5 разрядов) | 10 |

Минимальная потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах:

| МТР | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Автогудронатор | 1 |
| Асфальтоукладчик | 1 |
| Каток гладковальцовый | 1 |
| Автосамосвал | 2 |
| Экскаватор/бульдозер (разборка основания из щебня) | 1 |
| Погрузчик (при необходимости) | 1 |
| Автогрейдер (устройство основания из щебня) | 1 |

Примечание:

1. Ведомость содержит минимальную потребность в людских ресурсах и в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах для выполнения работ.

2. Специалисты Подрядчика должны быть аттестованными по областям аттестаций Промышленной безопасности (А.1, Г1.1) не ограничиваясь указанными областями аттестаций - в зависимости от требований Заказчика - не менее 1 человека.

3. Специалисты Подрядчика должны быть обученными и аттестованными на допуск для работы в электроустановках не ниже 4-ой группы - не менее 1го человека.

4. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 октября 2019 г. N 1365, руководитель организации Подрядчика должен быть аттестованным по областям аттестаций Промышленной безопасности (А.1) не ограничиваясь указанными областями аттестаций - в зависимости от требований Заказчика.

Приложение №3 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

«выполнение СМР по устранению нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод».

Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

| # №п/п | # Наименование | # Ед. изм. | # Кол-во | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| # Участок км 13+650 – км 67+890 (УЧАСТОК 2). |  |  |  |  |
| # 1 | # Неохраняемый регулируемый переезд на ПК 147+06 |  |  |  |
| # 1.1 | # Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия |  |  |  |
| # 1 | # Разборка существующего покрытия из щебня, на толщину 32 см | # м2 | # 110 |  |
| # 2 | # Устройство основания из щебня М600 фр.40-70, с расклинкой щебнем М600 фр.10-20, толщиной 19 см | # м2 | # 110 |  |
| # 3 | # Розлив битумной эмульсии, расход 0,8 л/м2 | # м2/т | 110/ # 0,08 |  |
| # 4 | # Устройство нижнего слоя покрытия из черного щебня, уложенного по способу заклинки толщиной 8 см | # м2 | # 110 |  |
| # 5 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной щебеночной смеси типа "Б" марки II по ГОСТ 9128- 2009*, толщиной 0.05 м | # м2 | # 110 |  |
| # 2 | # Неохраняемый регулируемый переезд на ПК 337+17 |  |  |  |
| # 2.2 | # Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия |  |  |  |
| # - | # Разборка существующего покрытия из щебня, на толщину 32 см | # м2 | # 98 |  |
| # - | # Устройство основания из щебня М600 фр.40-70, с расклинкой щебнем М600 фр.10-20, толщиной 19 см | # м2 | # 98 |  |
| # - | # Розлив битумной эмульсии, расход 0,8 л/м2 | # м2/т | # 98/ 0,08 |  |
| # - | # Устройство нижнего слоя покрытия из черного щебня, уложенного по способу заклинки толщиной 8 см | # м2 | # 98 |  |
| # - | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной щебеночной смеси типа "Б" марки II по ГОСТ 9128-2009*, толщиной 0.05 м | # м2 | # 98 |  |
| # 3 | # Нерегулируемый переезд на ПК 581+00 |  |  |  |
| # 3.1 | # Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия |  |  | # Объем работ для исправления замечаний Ростехнадзора по акту №01-08/20 от 14.08.2020 г |
|  | # Разборка существующего покрытия из щебня, на толщину 32 см | # м2 | # 88 |  |
|  | # Устройство основания из щебня М600 фр.40-70, с расклинкой щебнем М600 фр.10-20, толщиной 19 см | # м2 | # 88 |  |
|  | # Розлив битумной эмульсии, расход 0,8 л/м2 | # м2/т | 88/ # 0,08 |  |
|  | # Устройство нижнего слоя покрытия из черного щебня, уложенного по способу заклинки толщиной 8 см | # м2 | # 88 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной щебеночной смеси типа "Б" марки II по ГОСТ 9128- 2009*, толщиной 0.05 м | # м2 | # 88 |  |
| # 4 | # Нерегулируемый переезд на ПК 671+70 |  |  |  |
| # 4.1 | # Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия |  |  | # Объем работ для исправления замечаний Ростехнадзора по акту №01-08/20 от 14.08.2020 г |
|  | # Разборка существующего покрытия из щебня, на толщину 26 см | # м2 | # 120 |  |
|  | # Устройство основания из щебня М600 фр.40-70, с расклинкой щебнем М600 фр.10-20, толщиной 20 см | # м2 | # 120 |  |
|  | # Розлив битумной эмульсии, расход 0,8 л/м2 | # м2/т | 120/ # 0,10 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной щебеночной смеси типа "Б" марки II по ГОСТ 9128- 2009*, толщиной 0.06 м | # м2 | # 120 |  |
| # 7 | # Металлическая гофрированная труба на ПК475+00 |  |  |  |
| # 7.1 | Устройству асфальтобетонного покрытия: |  |  |  |
| # - | # Устройство основания из щебня М600 фр.40-70, с расклинкой щебнем М600 фр.10-20, толщиной 20 см | # м² | # 180 | Тип дорожного покрытия, геометрические параметры приняты на основе ведомости устройства дорожной одежды # 298д-ПР-0136/07.Д7-0.74/0.131-ПП.ПЖ4 |
| # - | Розлив битумной эмульсии по щебню, расход 0,8 л/м² | # м²/т | # 120/0,1 |  |
| # - | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной щебеночной смеси типа "Б" марки I по ГОСТ 9128-2009*, толщиной 0.06 м | # м² | # 120 |  |
| # 8 | # Металлическая гофрированная труба на ПК539+00 |  |  |  |
| # 8.1 | Устройству асфальтобетонного покрытия: |  |  |  |
| # - | # Устройство основания из щебня М600 фр.40-70, с расклинкой щебнем М600 фр.10-20, толщиной 20 см | # м² | # 180 | Тип дорожного покрытия, геометрические параметры приняты на основе ведомости устройства дорожной одежды # 298д-ПР-0136/07.Д7-0.74/0.131-ПП.ПЖ5 |
| # - | # Розлив битумной эмульсии по щебню, расход 0,8 л/м² | # м²/т | # 120/0,1 |  |
| # - | # Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной щебеночной смеси типа "Б" марки II по ГОСТ 9128-2009*, толщиной 0.06 м | # м² | # 120 |  |
|  | # Металлическая гофрированная труба на ПК671+70 |  |  |  |
| # 9.1 | # Устройству асфальтобетонного покрытия: |  |  |  |
| # - | # Устройство основания из щебня М600 фр.40-70, с расклинкой щебнем М600 фр.10-20, толщиной 20 см | # м² | # 180 | Тип дорожного покрытия, геометрические параметры приняты на основе ведомости устройства дорожной одежды # 298д-ПР-0136/07.Д7-0.74/0.131-ПП.ПЖ7 |
| # - | # Розлив битумной эмульсии по щебню, расход 0,8 л/м² | # м²/т | # 120/0,1 |  |
| # - | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной щебеночной смеси типа "Б" марки II по ГОСТ 9128-2009*, толщиной 0.06 м | # м² | # 120 |  |
| # УЧАСТОК КМ 70+890 ПО КМ 78+680 (УЧАСТОК 4) |  |  |  |  |
|  | # Неохраняемый регулируемый переезд на ПК 717+13 |  |  |  |
| # 3 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |
| # 3.1 | # Ремонт асфальтобетонного покрытия | # м2 | # 3622,64х2,5%=90 |  |
| # - | # Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50мм площадью до 5м2 из горячей мелкозернистой асфальтобетонной щебеночной смеси типа «Б» марки II по ГОСТ 9128-2009 | # м2/т | # 90/12,15 | # р=2,7т/м3 |
| # - | # Розлив битумной эмульсии, расход 0,4л/м2 | # т | # 0,036 |  |
| # УЧАСТОК КМ 78+680 ПО КМ 87+260 (УЧАСТОК 5) |  |  |  |  |
|  | # Неохраняемый регулируемый переезд на ПК 786+60 |  |  |  |
| # 1 | # Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия |  |  | # Объем работ для исправления замечаний Ростехнадзора по акту №01-08/20 от 14.08.2020 г. |
| # - | # Разборка существующего покрытия из щебня, на толщину 32 см | # м2 | # 133 |  |
| # - | # Устройство основания из щебня М600 фр.40-70, с расклинкой щебнем М600 фр.10-20, толщиной 19 см | # м2 | # 133 |  |
| # - | # Розлив битумной эмульсии, расход 0,8 л/м2 | # м2/т | # 133/0,11 |  |
| # - | Устройство нижнего слоя покрытия из черного щебня, уложенного по способу заклинки толщиной 8 см | # м2 | # 133 |  |
| # - | # Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной щебеночной смеси типа "Б" марки II по ГОСТ 9128-2009*, толщиной 0.05 м | # м2 | # 133 |  |
| # 2 | # Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  | # . |
| # 2.1 | # Ремонт асфальтобетонного покрытия | # м2 | # 3622,64х2,5%=90 |  |
|  | # Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50мм площадью до 5м2 из горячей мелкозернистой асфальтобетонной щебеночной смеси типа "Б" марки II по ГОСТ 9128-2009 | # м2/т | # 90/10,87 | # р=2,7т/м3 |
|  | # Розлив битумной эмульсии, расход 0,4л/м2 | # т | # 0,036 |  |
|  | # Неохраняемый регулируемый переезд на ПК 834+75 |  |  |  |
| # 2 | # Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия |  |  |  |
| # - | Разборка существующего покрытия из щебня, на толщину 32 см | # м2 | # 121 |  |
| # - | # Устройство основания из щебня М600 фр.40-70, с расклинкой щебнем М600 фр.10-20, толщиной 19 см | # м2 | # 121 |  |
| # - | # Розлив битумной эмульсии, расход 0,8л/м2 | # м2/т | # 121/0,1 |  |
| # - | # Устройство нижнего слоя покрытия из черного щебня уложенного по способу заклинки толщиной 8 см | # м2 | # 121 |  |
| # - | # Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной щебеночной смеси типа "Б" марки II по ГОСТ 9128-2009*, толщиной 0.05 м | # м2 | # 121 |  |
|  | # Металлическая гофрированная труба на ПК786+60 |  |  |  |
| # 5.1 | Устройству асфальтобетонного покрытия |  |  | # Объем работ включен в том проектных решений по земляному полотну в рамках восстановления асфальтобетонного покрытия Неохраняемого регулируемого переезда на ПК 834+75 |
| # УЧАСТОК КМ 87+260 ПО КМ 130+325 (УЧАСТОК 6). |  |  |  |  |
|  | # Нерегулируемый переезд на ПК 893+46 |  |  |  |
| # 1 | # Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия |  |  | Объем работ для исправления замечаний Ростехнадзора по акту №01-08/20 от 14.08.2020 г |
| # - | # Разборка существующего покрытия из щебня, на толщину 32 см | # м2 | # 132 |  |
| # - | # Устройство основания из щебня М600 фр.40-70, с расклинкой щебнем М600 фр.10- 20, толщиной 19 см | # м2 | # 132 |  |
| # - | # Розлив битумной эмульсии, расход 0,8 л/м2 | # м2/т | # 132/0,11 |  |
| # - | # Устройство нижнего слоя покрытия из черного щебня, уложенного по способу заклинки толщиной 8 см | # м2 | # 132 |  |
| # - | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной щебеночной смеси типа "Б" марки II по ГОСТ 9128-2009*, толщиной 0.05 м | # м2 | # 132 |  |
|  | # Нерегулируемый переезд на ПК 930+13 |  |  |  |
| # 1 | # Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия |  |  | Объем работ для исправления замечаний Ростехнадзора по акту # №01-08/20 от 14.08.2020 г |
| # - | # Разборка существующего покрытия из щебня, на толщину 32 см | # м2 | # 131 |  |
| # - | # Устройство основания из щебня М600 фр.40- 70, с расклинкой щебнем М600 фр.10-20, толщиной 19 см | # м2 | # 131 |  |
| # - | # Розлив битумной эмульсии, расход 0,8 л/м2 | # м2/т | # 131/0,1 |  |
| # - | # Устройство нижнего слоя покрытия из черного щебня, уложенного по способу заклинки толщиной 8 см | # м2 | # 131 |  |
| # - | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной щебеночной смеси типа "Б" марки II по ГОСТ 9128-2009*, толщиной 0.05 м | # м2 | # 131 |  |
|  | # Нерегулируемый переезд на ПК 1129+46 |  |  |  |
| # 2 | # Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия |  |  |  |
| # - | # Разборка существующего покрытия из щебня, на толщину 32 см | # м2 | # 135,1 |  |
| # - | # Устройство основания из щебня М600 фр.40- 70, с расклинкой щебнем М600 фр.10-20, толщиной 19 см | # м2 | # 135,1 |  |
| # - | # Розлив битумной эмульсии, расход 0,8 л/м2 | # м2/т | 135,1/ # 0,11 |  |
| # - | Устройство нижнего слоя покрытия из черного щебня, уложенного по способу заклинки толщиной 8 см | # м2 | # 135,1 |  |
| # - | # Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной щебеночной смеси типа "Б" марки II по ГОСТ 9128-2009*, толщиной 0.05 м | # м2 | # 135,1 |  |
|  | # Металлическая гофрированная труба на ПК 1243+75 |  |  |  |
| # 1.1 | # Устройство автодорожного покрытия |  |  |  |
| # - | Основания из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки, толщина слоя 0,20 м | # м² | # 126 | Тип покрытия принят на основании проектной документации 298д-ПР-0136/07.Д7-0.74/0.131-ПП.ПЖ14 ("дорожная одежда"). Объем принят на # основе границ работ по замене трубы. |
|  |  | # м3 | # 25,2 |  |
| # - | Розлив битумной эмульсии по щебню, расход 0,8 л/м² | # м²/т | # 84/0,07 |  |
| # - | Покрытие из горячей мелкозернистой асфальтобетонной щебеночной смеси типа "Б" марки II толщиной 0.06м | # м² | # 84 |  |
|  |  | # м3 | # 5,04 |  |
| # - | Укрепление обочин фракционированным щебнем средней толщиной 0,23м | # м² | # 42 |  |
|  |  | # м3 | # 9,66 |  |
| # УЧАСТОК КМ 130+325 ПО 148+984 (УЧАСТОК 7). |  |  |  |  |
|  | # Неохраняемый регулируемый переезд на ПК 780+07 |  |  |  |
| # 1 | # Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия |  |  | # Объем работ для исправления замечаний Ростехнадзора по акту №17-08/19 от 30.08.2019 г |
| # - | # Разборка существующего покрытия из щебня, на толщину 32 см | # м2 | # 66,5 |  |
| # - | # Устройство основания из щебня М600 фр.40-70, с расклинкой щебнем М600 фр.10- 20, толщиной 19 см | # м2 | # 66,5 |  |
| # - | # Розлив битумной эмульсии, расход 0,8 л/м2 | # м2/т | # 0,05 |  |
| # - | # Устройство нижнего слоя покрытия из черного щебня, уложенного по способу заклинки толщиной 8 см | # м2 | # 66,5 |  |
| # - | # Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной щебеночной смеси типа "Б" марки II по ГОСТ 9128-2009*, толщиной 0.05 м | # м2 | # 66,5 |  |
| # 2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |
| # 2.1 | # Ремонт асфальтобетонного покрытия | # м2 | 144,9х # 2,5%=3,6 |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50мм площадью до 5м2 из горячей мелкозернистой асфальтобетонной щебеночной смеси типа "Б" марки II по ГОСТ 9128-2009 | # м2/т | # 3,6/0,5 | # р=2,7т/м3 |
|  | # Розлив битумной эмульсии, расход 0,4л/м2 | # т | # 0,001 |  |
| # УЧАСТОК КМ 150+566 ПО КМ 187+981 (УЧАСТОК 9). |  |  |  |  |
|  | # Неохраняемый регулируемый переезд на ПК 938+24 |  |  |  |
| # 1 | # Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия |  |  | # Объем работ для исправления замечаний Ростехнадзора по акту №18-08/19 от 30.08.2019 г |
| # - | # Разборка существующего покрытия из щебня, на толщину 32 см | # м2 | # 133 |  |
| # - | # Устройство основания из щебня М600 фр.40-70, с расклинкой щебнем М600 фр.10- 20, толщиной 19 см | # м2 | # 133 |  |
| # - | # Розлив битумной эмульсии, расход 0,8 л/м2 | # м2/т | # 133/0,11 |  |
| # - | # Устройство нижнего слоя покрытия из черного щебня, уложенного по способу заклинки толщиной 8 см | # м2 | # 133 |  |
| # - | # Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной щебеночной смеси типа «Б» марки II по ГОСТ 9128-2009*, толщиной 0.05 м | # м2 | # 133 |  |
| 2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | м2 | 3622,64х 2,5%=90 |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50мм площадью до 5м2 из горячей мелкозернистой асфальтобетонной щебеночной смеси типа «Б» марки II по ГОСТ 9128-2009 | м2/т | 90/10,87 | # р=2,7т/м3 |
|  | Розлив битумной эмульсии, расход 0,4л/м2 | т | 0,036 |  |
| УЧАСТОК С КМ 210+132 ПО КМ 213+090; С КМ 215+050 ПО 219+940; С КМ 222+620 ПО КМ 226+000. (участок 14). |  |  |  |  |
|  | Нерегулируемый технологический проезд на ПК 1642+25 |  |  |  |
| 1 | Восстановительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия |  |  | Объем работ для исправления замечаний Ростехнадзора по акту №22-08/19 от 30.08.2019 г |
| - | Разборка существующего покрытия из щебня, на толщину 32 см | м2 | 84 |  |
| - | Устройство основания из щебня М600 фр.40-70, с расклинкой щебнем М600 фр.10-20, толщиной 19 см | м2 | 84 |  |
| - | Розлив битумной эмульсии, расход 0,8 л/м2 | м2/т | 84/0,07 |  |
| - | Устройство нижнего слоя покрытия из черного щебня, уложенного по способу заклинки толщиной 8 см | м2 | 84 |  |
| - | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной щебеночной смеси типа «Б» марки II по ГОСТ 9128-2009*, толщиной 0.05 м | м2 | 84 |  |
| 2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  | Объем работ для исправления замечаний Ростехнадзора по акту №22-08/19 от 30.08.2019 г |
| 2.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | м2 | 192,36х2, 5%=4,80 |  |
| - | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50мм площадью до 5м2 из горячей мелкозернистой асфальтобетонной щебеночной смеси типа «Б» марки II по ГОСТ 9128-2009 | м2/т | 4,80/0,65 | р=2,7т/м3 |
| - | Розлив битумной эмульсии, расход 0,4л/м2 | т | 0,002 |  |