Договор оказания услуг с использованием специальной техники

____.____._____

| Исполнитель [•] [ в лице [•] , действующего на основании [•] ] |  | Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Востокгеология» / ООО «Востокгеология» в лице генерального директора Костенникова Никиты Вадимовича, действующего на основании Устава |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись и печать |  |  | Подпись и печать |

ПРЕДМЕТ

  - Исполнитель по заявкам Заказчика оказывает, а Заказчик оплачивает услуги с использованием специальной техники (далее – Услуги).

Транспортные и механизированные услуги оказываются с использованием принадлежащих Исполнителю механических транспортных средств, в том числе грузовых, специальных, специализированных механических транспортных средств, самоходных машин, строительно-дорожных машин, подъемных сооружений, механизмов и оборудования (далее – механическое транспортное средство).

Планируемые объемы оказываемых Услуг содержатся в Приложении «Производственная программа» (далее – Производственная программа). Заказчик вправе требовать к исполнению (предоставлению) весь указанный в Приложении «Производственная программа» к Договору объем Услуг или его часть, которая будет Заказчику необходима. Заказчик оплачивает только фактически оказанные Услуги, а Исполнитель не вправе требовать от Заказчика каких-либо компенсаций (возмещений, санкций) в связи с тем, что, Заказчик не воспользовался правом на получение всего объема Услуг, указанного в Приложении «Производственная программа» к Договору.

  - Объем и сроки оказанных транспортных услуг указываются в путевых листах (далее – путевой лист), транспортных накладных (далее – транспортная накладная) и отрывных талонах путевых листов.

Объем и сроки оказанных механизированных услуг указываются в путевых листах (далее – путевой лист) и отрывных талонах путевых листов, рапортах (далее – рапорт) и справках (далее – справка).

Выполнение погрузочных работ обеспечивается Грузоотправителем. Выполнение разгрузочных работ обеспечивается Грузополучателем.

СРОК

  - Срок оказания Услуг:

|  | [ с [•] по [•] ] / [ не позднее [•] [дней] / [месяцев] с даты заключения Договора ] |
| --- | --- |

  - Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до [•].

  - [ Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с [•]. ]

ЦЕНА

[

  - Цена Договора является твердой, определяется с учетом характеристик транспортного средства в Приложении «Перечень транспортных средств» и составляет:

| [ без НДС ] | НДС [ ([•]%) ] | Итого [, включая НДС ] |
| --- | --- | --- |
| [•] рублей (далее - ₽) | [ [•] [ ₽ ] ] / [ НДС не облагается на основании пп. [•] п.[•] ст. [•] Налогового кодекса РФ. ] / [ Исполнитель не является плательщиком НДС на основании ст. 143 Налогового кодекса РФ. ] / [ Исполнитель освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС на основании [ пп. [•] ] п. [•] ст. [•] Налогового кодекса РФ. ] | [•] [ ₽ ] |

Цена Услуг включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг по Договору, а также все налоги и сборы, уплата которых является обязанностью Исполнителя.

Время, использованное на техническое обслуживание, прохождение предрейсового медицинского и технического осмотра, оформление путевого листа, выпуск на линию, ремонт транспортного средства, простой транспортного средства по вине Исполнителя, подачу / уборку транспортного средства на объект и с объекта, указанного в заявке Заказчика, время обеденного перерыва не включается в учет отработанного времени и Заказчиком не оплачивается.

]

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Оплата оказанных Услуг производится

| Единый платежный день | в первый рабочий вторник/четверг |
| --- | --- |
| Период отсрочки | после истечения 30 к.д. |
| Базовая дата | с момента получения Заказчиком оригиналов |
|  | - подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки услуг; - счёта на оплату; - [ счёта- фактуры ]. ] |
| Дополнительные условия | [•] / [-] |

  - Оплата производится за фактическое время оказания услуг техники, определенное в соответствии с затраченными машино-часами, указанными в ведомостях учета работы транспортных средств, составленных по форме Приложения «Ведомость учета работы транспортных средств» к Договору, исходя из стоимости 1 машино-часа оказания услуг техники.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ

Неотъемлемой частью Договора являются Общие условия договоров, в редакции на дату заключения Договора, размещенные на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov (далее – Общие условия).

При расхождении между положениями Договора и Общих условий применяются положения Договора.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА

  - Услуги оказываются в соответствии с условиями Договора, действующим законодательством Российской Федерации, правилами, предъявляемыми к подобного рода услугам (с соблюдением действующих нормативных документов, с применением установленных Договором форм документации и отчетности), локальными нормативными актами Исполнителя и Заказчика, стандартами, документами согласованными и обязательными для исполнения Сторонами, а также другими нормативно – правовыми актами Российской Федерации в области автомобильных перевозок.

  - Управление механическими транспортными средствами осуществляется работниками Исполнителя.

  - По согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе оказать Услуги по заявке досрочно. В этом случае Заказчик принимает и оплачивает Услуги в соответствии с условиями Договора.

  - Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе оказания Услуг указания Заказчика, в случае если такие указания не противоречат условиям Договора.

  - Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

[ Стороны договорились об Особых условиях оказания услуг и отдельных видов перевозок грузов, предусмотренных [ Приложением ] / [ Приложениями ] «Особые условия оказания услуг и отдельных видов перевозок грузов» ] [, «Особые требования ОТ, ПБ и БДД к Особым условиям» ] [, «Порядок согласования к Особым условиям» ] к Договору.

  - Исполнитель оказывает Услуги механическими транспортными средствами в исправном состоянии, пригодном для целей перевозки соответствующих грузов и оказания услуг по назначению.

Пригодными для перевозки груза признаются механические транспортные средства и контейнеры, соответствующие установленным Договором назначению, типу и техническим характеристикам, в том числе грузоподъемности, а также оснащенные соответствующим оборудованием.

  - Перед выходом механических транспортных средств Исполнитель осуществляет выдачу путевых листов, справок и рапортов для оформления и расчетов за оказанные услуги.

  - Исполнитель немедленно предупреждает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает оказание услуг при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий при оказании услуг;

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые угрожают качеству оказания услуг, сохранности груза при перевозке либо создают невозможность оказания услуг в определенный срок.

  - В порядке и сроки, установленные разделе «Порядок оказания услуг» Договора, Исполнитель подтверждает принятие заявки либо отказывает в принятии заявки Заказчика.

  - В течение 5 к.д. с даты заключения Договора Исполнитель назначает ответственных представителей Исполнителя для координации и согласования с Заказчиком хода оказания услуг и в тот же срок направляет Заказчику список ответственных представителей Исполнителя по форме Приложения «Список ответственных представителей Заказчика (форма)» к Договору, с указанием в нем: ФИО представителей Исполнителя, образцов подписей и занимаемой ими должности, контактных телефонов. В случае изменения списка ответственных представителей, Исполнитель незамедлительно письменно извещает Заказчика с представлением нового списка.

  - В течение всего срока действия Договора Исполнитель поддерживает надлежащее состояние транспортных средств, включая осуществление текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей.

  - Исполнитель обеспечивает внесение в ведомости учета работы транспортных средств достоверных данных, связанных с работой транспортных средств.

  - Исполнитель несёт расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы на их содержание и питание.

  - Исполнитель за свой счёт обеспечивает членов экипажа Исполнителя проживанием на время оказания услуг техники.

  - Исполнитель содержит за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с оказанием услуг техники.

  - Исполнитель несёт расходы, возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией транспортного средства, в том числе расходы на оплату топлива и других расходуемых в процессе эксплуатации материалов, а также на оплату сборов.

  - В течение 10 к.д. с даты подписания Договора Заказчик предоставляет Исполнителю список ответственных представителей Заказчика с образцами подписей и штампов, которым доверяется подписание путевых листов, справок и рапортов, составленный по форме Приложения «Список ответственных представителей Заказчика (форма)» к Договору. В случае изменения состава ответственных лиц, Исполнитель извещается письменно с предоставлением нового списка.

  - Заказчик производит в путевых листах, справках и рапортах отметки штампом за подписью ответственного представителя Заказчика о времени фактического оказания транспортных / механизированных услуг, объемов перевезенных грузов.

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и/или отдельной заявки в любое время в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление Исполнителю. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю фактически оказанные (по Договору и/или заявке, соответственно) до даты получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора и/или заявки документально подтвержденные и принятые Заказчиком услуги. Договор и/или заявка будет считаться прекращенным с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора и/или заявки. Расходы Исполнителя, в том числе понесенные им в счет услуг, еще не выполненных до момента отказа Заказчика от Договора и/или заявки, возмещению Исполнителю не подлежат.

  - Заказчик вправе самостоятельно исправлять выявленные отступления от условий Договора, допущенные Исполнителем, либо поручать исправление выявленных отступлений от условий Договора или иных обнаруженных недостатков в оказанных услугах, а также оказание услуг повторно третьему лицу за счет Исполнителя, с возмещением Исполнителем причиненных Заказчику убытков.

  - Заказчик вправе привлекать к исполнению Договора третьих лиц в качестве представителя Заказчика. Ответственность за исполнение обязанностей Заказчика по Договору третьими лицами несет Заказчик.

- ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Услуги оказываются в соответствии и на основании заявок Заказчика на оказание услуг, составленных по форме, указанных в Приложении к Договору.

  - Требования к оформлению заявок на оказание услуг.

Заявки на услуги предоставляются в электронном виде в адрес Исполнителя по электронной почте либо по телефону с последующим подтверждением заявки Исполнителем в письменной форме:

- на все смены рабочего дня - до 13:00 (часов) рабочего дня, предшествующего дню оказания услуг;

Заявки на услуги в выходные и праздничные дни предоставляются в электронном виде в адрес Исполнителя по электронной почте либо по телефону с последующим подтверждением заявки Исполнителем в письменной форме до 12:00 (часов) рабочего дня, предшествующего выходным и праздничным дням, на все смены выходных и праздничных дней.

    - В подтверждение о принятии заявки Заказчика Исполнитель заполняет разделы заявки с проставлением номера путевого листа, режима работы водителя, марки и государственного номера транспортного средства, ФИО водителя, контактного телефона водителя и направляет ее Заказчику по средствам электронной почты в адрес ответственного лица Заказчика:

- на все смены рабочего дня - до 14:30 (часов) рабочего дня, предшествующего дню оказания услуг;

    - В случаях срочной производственной необходимости, по согласованию Сторон, оказание услуг может быть осуществлено за пределами производственной программы (изменение смены оказания услуг, оказание услуг в выходные и праздничные дни, изменение грузоподъемности механического транспортного средства и т.п.), но в пределах стоимости услуг по Договору, на основании поступивших от Заказчика разовых письменных заявок за подписью руководителя. В подтвержденную Исполнителем заявку Заказчика, Исполнитель вносит изменения не позднее начала рабочей смены механического транспортного средства или водителя/машиниста подтвержденной заявки и сообщает Заказчику с обязательным подтверждением данных корректировок по номерам контактных телефонов Заказчика: [•].

Если потребность Заказчика в оказании услуг будет вызвана вследствие наступления или предупреждения угрозы наступления чрезвычайных обстоятельств, в условиях, когда оформление и направление разовых письменных заявок на оказание услуг не может обеспечить своевременное оказание услуг, допускается передача устных заявок на оказание услуг посредством телефонной связи при условии достижения предварительной согласованности между Сторонами об оказании услуг за пределами производственной программы, с последующим предоставлением разовой письменной заявки на оказание услуг.

В случае необходимости оказания дополнительного объема услуг за пределами производственной программы и сверх стоимости Договора, оплата дополнительных услуг производится после заключения дополнительного соглашения к Договору, в соответствии с установленным у Заказчика порядком.

  - Требования к оформлению заявок на оказание услуг определяются локальным нормативным актом Заказчика, регламентирующим порядок взаимодействия Заказчика с контрагентами (исполнителями) при оказании транспортных услуг. Фактом подписания Договора Исполнитель подтверждает, что ознакомлен с действующим у Заказчика локальным нормативным актом, регламентирующим порядок взаимодействия Заказчика с контрагентами (исполнителями) при оказании транспортных услуг, и обязуется ознакомить ответственных лиц (представителей / работников) Исполнителя с положениями локального нормативного акта Заказчика, регламентирующего порядок взаимодействия Заказчика с контрагентами (исполнителями) при оказании транспортных услуг, проверить их знание перед началом оказания услуг по Договору и обеспечить его соблюдение своими ответственными лицами (представителями / работниками).

  - По согласованию с Заказчиком допускается изменение номенклатуры выделяемых механических транспортных средств, по тарифам, согласованным Сторонами в Договоре, а также объемов услуг, указанных в Производственной программе при условии, что оказание таких услуг осуществляется в пределах общей стоимости услуг по Договору.

  - Оформление транспортной накладной производится при перевозке грузов, по которым ведется складской учет, а при учете путем замера оформляется транспортная накладная и справка об определении количества перевезенного груза.

  - При перевозке грузов нетоварного характера, по которым не ведется складской учет (учет движения товарно-материальных ценностей), не организован учет путем замера, оформление транспортной накладной не производится.

  - Под перевозкой груза нетоварного характера понимается перевозка снега, мусора и т.п., в отношении которых одновременно выполняются следующие условия:

- не ведется складской учет такого груза и не осуществляется его замер;

- перечисленные грузы предназначены к вывозу на промышленный отвал, городские свалки и т.п.;

- дальнейшее использование груза в хозяйственной деятельности Заказчика или реализация не предполагаются.

В графе номера приложенных товарно-транспортных документов путевого листа и отрывного талона путевого листа Грузоотправителем / Грузополучателем должна быть произведена запись, заверенная подписью уполномоченного представителя Грузоотправителя / Грузополучателя и штампом, «без транспортной накладной».

  - На все услуги, оказанные одним механическим транспортным средством в течение смены водителя, а также на перевозку одной или нескольких партий груза, Грузоотправителем/Грузополучателем может оформляться одна транспортная накладная, если перевозка осуществляется на одно и то же расстояние от одного грузоотправителя в адрес одного грузополучателя.

В случае погрузки подлежащего перевозке груза на различные механические транспортные средства, составляется такое количество транспортных накладных, которое соответствует количеству используемых механических транспортных средств.

  - При перевозке грузов, подлежащих учету по замеру, Исполнитель проставляет в путевом листе количество рейсов и расстояние перевозки. Оперативный учет перевозимого груза определяется по паспортам загрузки по каждой марке механического транспортного средства и на каждый вид груза, а учет фактически перевозимого груза определяется на основании Акта замера (справки об определении количества перевезенного груза) оформляемого и подписываемого ежедекадно уполномоченными представителями (ответственными лицами) Заказчика и Исполнителя. При этом объем перевозимого груза, указанный в транспортной накладной, определяется по количеству (объемам) перевозимого груза, указанным в Актах замера (справках об определении количества перевезенного груза) суммарно по механическим транспортным средствам.

  - При определении объема перевезенного груза (руды, песка и аналогичных грузов, используемых в хозяйственной деятельности) по замеру оформляется такое количество транспортных накладных Грузоотправителем, которое соответствует количеству механических транспортных средств. При этом Грузоотправителем может оформляться одна транспортная накладная на весь объем груза, перевезенный одним механическим транспортным средством в течение периода перевозки, если перевозка осуществляется на одно и то же расстояние от одного Грузоотправителя в адрес одного Грузополучателя, при условии обеспечения сохранности груза.

  - Использование механических транспортных средств повременно оформляется записями Грузоотправителя / Грузополучателя в путевом листе с указанием пробега и времени нахождения механического транспортного средства в его распоряжении, номера транспортной накладной или ее отсутствия.

  - При организации работы механического транспортного средства, а именно грузового или с установленным в кузове или грузовом отсеке оборудованием, либо специализированного, специального, подъемного сооружения и механизма, работающих по путевым листам, рапортам, оформление транспортной накладной не производится.

  - При перевозке грузов загрузка механического транспортного средства до полного использования его вместимости обеспечивается Грузоотправителем, но не выше его грузоподъемности, в соответствии с ограничениями весовых характеристик и нагрузок на оси механических транспортных средств.

  - Началом и окончанием времени оказания услуг, при использовании механических транспортных средств повременно, считается время с момента выхода механического транспортного средства из гаража и до момента его возвращения в гараж, за вычетом времени обеденного перерыва (отдыха) водителя (машиниста) Исполнителя.

Время технологических простоев механических транспортных средств по решению Заказчика (простои, связанные с ожиданием начала оказания услуг, из-за особенностей технологических процессов), независимо от территориального места нахождения механических транспортных средств, входит в фактическое время оказания услуг.

Время пробега от гаража до пункта подачи и от пункта окончания работы в гараж определяется из расчета:

- 25 минут до пункта подачи и 25 минут от пункта окончания работы в гараж для автомобильного транспорта;

- 40 минут до пункта подачи и 40 минут от пункта окончания работы в гараж для машин и механизмов на пневмоколесном ходу, а также автомобильных кранов грузоподъемностью более 70 тонн.

Требования к обеспечению механизации строительных, ремонтных и технологических работ

  - Время работы механических транспортных средств, а именно самоходных машин, подъемных сооружений, механизмов и оборудования Исполнителя, оформляемое Заказчиком, определяется с момента их выхода из гаража до момента возвращения в гараж с учетом фактического времени оказания услуг на объекте. Время пробега указанных механических транспортных средств от гаража до пункта назначения и от пункта окончания оказания услуг в гараж определяется из расчета:

- 25 минут до пункта подачи и 25 минут от пункта окончания работы в гараж для автомобильного транспорта;

- 40 минут до пункта подачи и 40 минут от пункта окончания работы в гараж для машин и механизмов на пневмоколесном ходу, а также автомобильных кранов грузоподъемностью более 70 тонн.

  - Исполнитель не отвечает за неэффективное использование механических транспортных средств (самоходных машин, подъемных сооружений, механизмов и оборудования), поданных производителю работ по заявке Заказчика, при их задержке при выполнении погрузочно-разгрузочных, технологических, строительных, ремонтных и прочих видов работ, осуществляемых на объекте производителя работ, данное время входит в фактическое время оказания услуг.

  - Члены экипажа механических транспортных средств (самоходных машин, подъемных сооружений, механизмов и оборудования) являются работниками Исполнителя и подчиняются распоряжениям Исполнителя, касающимся управления и технической эксплуатации машин и механизмов, а также подчиняются распоряжениям производителя работ и Заказчика, касающимся организации оказания услуг, при условии, что указания производителя работ и Заказчика о порядке и способах оказания услуг не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

  - Исполнитель несет ответственность за безопасную эксплуатацию механических транспортных средств (самоходных машин, подъемных сооружений, механизмов и оборудования) на объектах производителя работ.

  - Организация безопасности строительных, ремонтных и технологических работ с использованием механических транспортных средств (самоходных машин, подъемных сооружений, механизмов и оборудования) Исполнителя обеспечивается производителем работ, в том числе своевременное оформление и согласование в уполномоченных органах с Исполнителем необходимой разрешительной документации на право ведения работ, а также проекта производства работ механическими транспортными средствами (подъемными сооружениями и автобетононасосом), проекта на монтаж (демонтаж) механических транспортных средств (подъемных сооружений) и иных проектов для производства работ и оказания услуг.

  - Механические транспортные средства, выделенные Исполнителем, используются производителем работ в соответствии с их назначением и только с экипажем Исполнителя. Производитель работ предоставляет аттестованных и назначенных приказом по предприятию специалистов ответственных за безопасное производство работ с применением механических транспортных средств (подъемных сооружений), стропальщиков и рабочих люлек.

  - Производитель работ при проведении всех видов строительно-монтажных работ и погрузочно-разгрузочных работ обеспечивает механические транспортные средства (подъемные сооружения) Исполнителя исправными грузозахватными приспособлениями с учетом массы и характера поднимаемых грузов, а при проведении погрузочно-разгрузочных работ с грузом массой свыше 10 тонн - самоходные подъемные сооружения. Погрузочно-разгрузочные работы с грузом массой до 10 тонн включительно проводятся грузозахватными приспособлениями механических транспортных средств (самоходных подъемных сооружений) Исполнителя.

  - Производитель работ обеспечивает установку и работу механических транспортных средств (стреловых самоходных подъемных сооружений, автобетононасосов, подъемников (вышек)) на расстоянии ближе 30 м от крайнего провода линии электропередач (ЛЭП) воздушной электрической сети напряжением 42 В и более только по наряду-допуску, определяющему условия эксплуатации подъемных сооружений. Условия безопасности, указываемые в наряде-допуске, должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов и иных обязательных правил.

  - Наряд-допуск оформляется производителем работ в двух экземплярах, один из которых выдается на руки машинисту грузоподъемного механизма.

  - Производитель работ осуществляет выдачу задания на производство работ в течение смены каждому машинисту Исполнителя для работы на конкретном механическом транспортном средстве (кране) Исполнителя, а также в случаях пересадки машинистов с одного механического транспортного средства (крана) на другой в течение смены, с записью в журнале (Приложение «Журнал учета работы Подъемных Сооружений» к Договору) о выполнении погрузочно-разгрузочных и прочих работ (о выполнении выданного задания).

]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

  - В случае выявления Исполнителем в ходе оказания Услуг дополнительных услуг, не учтённых в Договоре и требующих увеличения цены Услуг, Исполнитель обязан:

- в течение 7 к.д. с момента выявления такой необходимости письменно сообщить об этом Заказчику с обоснованием необходимости их оказания,

- до получения ответа приостановить оказание этих Услуг.

  - Заказчик в течение 7 к.д. с момента получения уведомления Исполнителя должен письменно сообщить Исполнителю о согласии на выполнение дополнительных услуг либо об отказе.

Отсутствие ответа Заказчика по истечении указанного срока не означает его согласие на выполнение дополнительных услуг.

  - При согласии Заказчика на выполнение дополнительных услуг Стороны подписывают соглашение, в котором устанавливают стоимость таких дополнительных услуг и сроки их оказания.

  - Если Исполнитель не уведомил Заказчика о необходимости выполнения дополнительных услуг в указанные сроки и порядке и Стороны не согласовали выполнение дополнительных услуг путем подписания соответствующего соглашения, то Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных услуг и возмещения вызванных этим убытков.

[ СДАЧА-ПРИЁМКА

  - Сдача-приемка Услуг производится после окончания оказания Услуг в Отчётном периоде. Отчётным периодом является [ календарный месяц, в котором Исполнитель фактически оказывал услуги ] / [ следующие периоды, в которые Исполнителем фактически оказывались Услуги:

[ Первый отчётный период – с [•]  по последнее число месяца заключения Договора. ]  ]

Сдача-приёмка Услуг оформляется подписанием Сторонами Акта сдачи-приёмки услуг.

  - [ Сдача-приёмка оказанных Услуг производится отдельно по каждой заявке. ]

  - Сдача-приемка оказанных Исполнителем в очередном месяце услуг производится за несколько календарных периодов очередного месяца оказания услуг, с приложением отчетных документов:

- Акта сдачи-приемки услуг;

- транспортной накладной;

- отрывного талона путевого листа, рапорта, справки;

  - При получении замечаний к первичной путевой документации, Исполнитель обеспечивает внесение исправлений в нее в течение 1 суток, после чего направляет Заказчику на повторную проверку.

  - Исполнитель направляет Заказчику на бумажном носителе подписанные им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приемки услуг (2 экз.), - отчетная документация [ в соответствии с заявкой, ] / [•,] - счет на оплату, - [ счёт-фактуру ]. |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с момента окончания оказания Услуг [ по заявке ] / [ в Отчётном периоде ], |
|  | но не позднее последнего числа месяца [ окончания оказания Услуг [ по заявке ]] / [ окончания Отчётного периода ] |

  - Заказчик осуществляет приемку оказанных Услуг и направляет Исполнителю на бумажном носителе подписанный им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приемки услуг (1 экз.) либо - мотивированный отказ от приемки Услуг. |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение [ 2 р.д. ] с даты получения Акта сдачи-приемки услуг, |
|  | но не позднее [ 2 ] числа месяца, следующего за месяцем [ окончания оказания Услуг [ по заявке ]] / [ окончания Отчётного периода ]. |

  - Заказчик незамедлительно уведомляет Исполнителя об обнаруженных ошибках в Акте сдачи-приемки услуг. Исполнитель устраняет ошибки и направляет Заказчику исправленный Акт сдачи-приемки услуг в сроки, предусмотренные для направления Исполнителем Акта сдачи-приемки услуг.

  - Датой исполнения обязательств Исполнителя по [ Договору ] / [ заявке ] / [ по Отчетному периоду ] является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг при условии предоставления Исполнителем отчетной документации, указанной в [ Договоре ] / [ заявке ].

  - [ Обязательства Исполнителя по [ Договору ] / [ заявке ] считаются выполненными и принятыми Заказчиком с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг [ за последний Отчётный период ]  [, предусмотренному в заявке ] .]

]

[ СДАЧА-ПРИЁМКА

  - Сдача-приемка Услуг производится после окончания оказания Услуг в Отчётном периоде. Отчётным периодом является [ календарный месяц, в котором Исполнитель фактически оказывал услуги ] / [ следующие периоды, в которые Исполнителем фактически оказывались Услуги:

[ Первый отчётный период – с [•]  по последнее число месяца заключения Договора. ]  ]

Сдача-приёмка Услуг оформляется подписанием Сторонами Акта сдачи-приёмки услуг.

  - [ Сдача-приёмка оказанных Услуг производится отдельно по каждой заявке. ]

  - Сдача-приемка оказанных Исполнителем в очередном месяце услуг производится за несколько календарных периодов очередного месяца оказания услуг, с приложением отчетных документов:

- Акта сдачи-приемки услуг;

- транспортной накладной;

- отрывного талона путевого листа, рапорта, справки;

  - При получении замечаний к первичной путевой документации, Исполнитель обеспечивает внесение исправлений в нее в течение 1 суток, после чего направляет Заказчику на повторную проверку.

  - Исполнитель направляет Заказчику по электронной почте подписанные им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приемки услуг, - отчетная документация [ в соответствии с заявкой, ] / [•,] - счет на оплату, - [ счёт-фактуру ] . |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с момента окончания оказания Услуг [ по заявке ] / [ в Отчётном периоде ], |
|  | но не позднее последнего числа месяца [ окончания оказания Услуг [ по заявке ]] / [ окончания Отчётного периода. ] |

  - Заказчик осуществляет приемку оказанных Услуг и направляет Исполнителю по электронной почте подписанный им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приемки услуг либо - мотивированный отказ от приемки Услуг. |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение [ 2 р.д. ] с даты получения Акта сдачи-приемки услуг, |
|  | но не позднее [ 2 ] числа месяца, следующего за месяцем [ оказания Услуг [ по заявке ]] / [ окончания Отчётного периода ]. |

  - Исполнитель направляет Заказчику на бумажном носителе подписанные им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приемки услуг (2 экз.), - отчетная документация [ в соответствии с заявкой, ] / [•,] - счет на оплату, - [ счёт-фактуру ]. |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение [ 2 ] р.д. с даты получения Акта сдачи-приемки услуг по электронной почте. |

  - Заказчик направляет Исполнителю на бумажном носителе подписанный им

| Перечень документов | - Акт сдачи-приемки услуг (1 экз.) |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение [ 2 ] р.д. с даты получения Акта сдачи-приемки услуг на бумажном носителе. |

  - Если полученный Заказчиком Акт сдачи-приемки услуг на бумажном носителе отличается от подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг, полученного по электронной почте, Заказчик уведомляет Исполнителя о выявленных расхождениях в течение [ 2 ] р.д. с момента получения Акта сдачи-приемки услуг на бумажном носителе.

Исполнитель в течение [ 2 ] р.д. с момента получения такого уведомления от Заказчика обязан направить Заказчику ответ с указанием причин расхождения между Актом сдачи-приемки услуг на бумажном носителе и Актом сдачи-приемки услуг, направленным по электронной почте.

  - Заказчик незамедлительно уведомляет Исполнителя об обнаруженных ошибках в Акте сдачи-приемки услуг. Исполнитель устраняет ошибки и направляет Заказчику исправленный Акт сдачи-приемки услуг в сроки, предусмотренные для направления Исполнителем Акта сдачи-приемки услуг.

  - Стороны будут прилагать усилия к обмену подписанными с двух сторон оригиналами Актов сдачи-приемки услуг на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем [ оказания Услуг [ по заявке ]] / [ окончания Отчетного периода ].

  - Датой исполнения обязательств Исполнителя [ по Договору ] / [ по заявке ] / [ по Отчетному периоду ] является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг [ по заявке ] / [ по Отчетному периоду ] при условии предоставления Исполнителем отчетной документации, указанной в [ Договоре ] / [ [ заявке ] ].

  - [ Обязательства Исполнителя по [ Договору ] / [ заявке ] считаются выполненными и принятыми Заказчиком с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг [ за последний Отчётный период ] [, предусмотренному в заявке ]. ]

]

УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ

  - В случаях, когда Исполнителем оказаны услуги с отступлениями от условий Договора, ухудшившими качество Услуг, или оказанием Услуг с иными недостатками, за которые Исполнитель отвечает, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- устранения недостатков в разумный срок без дополнительной оплаты со стороны Заказчика;

- соразмерного уменьшения установленной за Услуги цены;

- возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков.

  - Заказчик фиксирует недостатки в Акте о выявленных недостатках, в т.ч. сроки устранения недостатков (несоблюдение формы акта не освобождает Исполнителя от необходимости устранения недостатков).

  - Недостатки, указанные в акте, имеют статус предписаний и обязательны для исполнения Исполнителем.

  - Заказчик не принимает Услуги с недостатками.

  - Подписанный Заказчиком Акт о выявленных недостатках направляется Исполнителю по электронной почте и на бумажном носителе. Исполнитель направляет Заказчику подписанные акты не позднее 2 р.д. с даты их получения по электронной почте.

Акт о выявленных недостатках считается подписанным Исполнителем, если Заказчику не поступили мотивированные возражения Исполнителя в течение 2 р.д. с даты получения Исполнителем подписанного со стороны Заказчика акта.

Если в установленные актом сроки недостатки не были устранены Исполнителем, либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

|  | Нарушение | Ответственность |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик нарушил сроки оплаты оказанных Исполнителем Услуг | пени в размере 0,2 % от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки |
|  | Исполнитель нарушил начальный и/или конечный срок оказания Услуг | пени в размере 0,2 % от цены заявки за каждый день просрочки |
|  | Исполнитель нарушил промежуточные сроки оказания Услуг | пени в размере 0,2 % от цены промежуточного объема Услуг, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки |
|  | Исполнитель нарушил сроки предоставления документации, указанной в разделе «Сдача-приемка» Договора | пени в размере двойной ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, от стоимости услуг, предоставление документов по которым просрочено Исполнителем |
|  | Исполнитель несвоевременно предоставил транспортное средство, предусмотренное Договором и заявкой Заказчика | пени в размере 10% платы, установленной за соответствующую услугу/перевозку груза, за каждый полный час просрочки |
|  | Невывоз Исполнителем груза, предусмотренного Договором и заявкой Заказчика | штраф в размере 25% платы, установленной за перевозку соответствующего груза, указанного в заявке |
|  | Неподача механического транспортного средства для оказания Услуг по Договору | штраф в размере 25% стоимости услуг по соответствующей заявке |
|  | Исполнитель нарушил условия Договора об оказании Услуг транспортными средствами в исправном состоянии, пригодном для целей перевозки соответствующих грузов и оказания услуг по назначению | штраф в размере 20% от стоимости услуг по соответствующей заявке за каждый выявленный факт нарушения |
|  | Исполнитель нарушил сроки принятия либо отказа от принятия заявки | штраф в размере 25% от стоимости услуг по соответствующей заявке |
|  | Исполнитель нарушил Порядок согласования списка работников Исполнителя и иных привлеченных (привлекаемых) им к оказанию услуг лиц (Приложение «Порядок согласования к Особым условиям») | штраф в размере 50 000 рублей за каждый выявленный факт нарушения |
|  | Исполнитель нарушил условия Договора о привлечении соисполнителей | штраф в размере 50 000 рублей за каждый выявленный факт нарушения |
|  | В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и/или заявки в одностороннем порядке с направлением соответствующего уведомления Исполнителю. При этом Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% от Цены Договора, при полном отказе от Договора. |  |
|  | Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его к перевозке, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которых Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, в следующих случаях: - За утрату или недостачу груза, принятого в ведении Исполнителя с объявлением ценности в размере объявленной ценности или части объявленной ценности, пропорционально недостающей части груза; - За утрату или недостачу груза, принятого в ведение Исполнителя без объявленной ценности в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза или недостающей его части; - За повреждение (порчу) груза, принятого в ведении Исполнителя с объявлением ценности в размере суммы, на которую понизилась объявленная ценность, а при невозможности восстановлении поврежденного груза в размере объявленной ценности; - За повреждение (порчу) груза, принятого в ведении Исполнителя без объявления ценности, в размере суммы, на которую понизилась стоимость груза, а при невозможности восстановления поврежденного груза в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза. Объявленная стоимость применяется ко всему грузу в целом, если Заказчик не разбил на части для объявления каждой из стоимости в отдельности. |  |

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение документа в тексте Договора | По какой форме составляется |
| --- | --- |
| Акт сдачи-приемки услуг | [ Акт сдачи-приемки работ (услуг) НН.ДК-4.1 / Универсальный передаточный документ ] / [ Акт об оказании транспортных (механизированных) услуг / услуг по перевозке персонала НН.ДК-10.2 ] / [ Акт об оказании услуг транспортной экспедиции НН.ДК-11.2 ] |
| Путевой лист | [ Путевой лист грузового автомобиля НН.ПЛ-4.1] / [ Путевой лист грузового автомобиля НН.ПЛ-5.1] / [ Путевой лист автобуса необщего пользования НН.ПЛ-11.2 или формы 4-П, 4-С, 6 спец. ] / [ Путевой лист строительной машины НН.ПЛ-9.2] / [ Путевой лист специального автомобиля НН.ПЛ-7.2 или формы ЭСМ-2, 3 спец. ] |
| Транспортная накладная | Транспортная накладная НН.ТН-13.1 |
| Рапорт | Рапорт о работе строительной машины (механизма) НН.ЭСМ-1.2 или формы ЭСМ-1, ЭСМ-3 |
| Справка | Справка для расчетов за выполненные работы (услуги) НН.Р-3.2 или форма ЭСМ-7 |

ПОДСУДНОСТЬ

В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Забайкальского края.

[ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ДОКУМЕНТАМИ О ПБОТ

Подписанием Договора Исполнитель подтверждает, что ознакомлен с локальными нормативными актами Заказчика в области ПБиОТ: [•]. [ Указанные документы размещены на сайте по адресу: [•]. ]

]

ЗАВЕРЕНИЯ О ПОДЛИННОСТИ РАНЕЕ ПЕРЕДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

[

Исполнитель подтверждает, что скан-копии документов и/или информация о его правоспособности, финансовом состоянии, наличии полномочий у единоличного исполнительного органа и представителя, отсутствии ограничений на совершение и исполнение сделки, наличии ресурсов, необходимых для исполнения сделки, и т. п., которые были направлены по электронной почте ([ с любого адреса домена @[•].[•] ] [ , ] [ с адреса/адресов [•]@[•].[•] ]  ) , соответствуют подлинникам документов/соответствует действительности.

Сторона подтверждает, что указанные адреса электронной почты на момент направления документов/информации находились под ее контролем или контролем ее уполномоченных сотрудников/представителей.

ПРИЛОЖЕНИЯ

При противоречии между Договором и приложениями Договор имеет приоритет.

Приложения, упомянутые в тексте Договора, но не приложенные к Договору, содержатся в Сборнике приложений к договорам, используемых при заключении и исполнении договоров, согласно Общим условиям.

Подписанием Договора Стороны подтверждают согласие со следующими Приложениями:

- Приложение № 1. [•]

- Приложение № 2. [•]

- [•]

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| [ Полное наименование: [•] Сокращённое наименование: [•] [ Наименование филиала / представительства: [•] ] Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ (используется в том числе для оформления счетов-фактур): [•] Почтовый адрес: [•] ИНН [•] / КПП [•] ] / [ ФИО: [•] Документ, удостоверяющий личность: [•] Адрес регистрации по месту жительства: [•] Почтовый адрес: [•] [ ОГРНИП [•] ] ИНН [•] СНИЛС [•] ] р/с [•] Банк: [•] БИК [•] к/с [•] тел. [•] E-mail: [•] | Полное наименование: [•] Сокращённое наименование: [•] [ Наименование филиала / представительства: [•] ] Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ (используется в том числе для оформления счетов-фактур): [•] Почтовый адрес: [•] ИНН [•] / КПП [•] р/с [•] Банк: [•] БИК [•] к/с [•] тел. [•] E-mail: [•] [ Адрес для уведомлений в соответствии с антикоррупционной оговоркой: [•] ] |

[ Приложение № [•]

Перечень транспортных средств

| № п/п | Наименование, марка, модель Транспортного средства | Год выпуска | Грузоподъемность | Номер двигателя | Номер шасси | Цвет кузова | Мощность двигателя | Паспорт транспортного средства | Государственный регистрационный номер | Дата выдачи паспорта транспортного средства | Цена за 1 маш./час работы без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

]

[ Приложение № [•]

ФОРМА

| ИСПОЛНИТЕЛЬ [•] [ в лице [•] , действующего на основании [•] ] |  | ЗАКАЗЧИК Общество с ограниченной ответственностью «Востокгеология» / ООО «Востокгеология» в лице генерального директора Костенникова Никиты Вадимовича, действующего на основании Устава |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись и печать |  |  | Подпись и печать |

ЗАЯВКА № ___

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

к договору № ______ от «___» ____________ 20___ г.

«___» ____________ 20___ год

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ________________________________________ просит ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ______________________, в рамках заключенного Договора № _____от ____________. оказать услуги следующими транспортными средствами:

| № п/п | Наименование транспортных средств | Количество единиц транспортных средств | Режим работы (ежедневный либо иной режим работы) | Количество смен в сутки | Количество часов работы в смену | Срок оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дата и время получения заявки Исполнителем:

«__» ____________20___ г. ___ часов ____ мин.

Дата и время согласования заявки Исполнителем:

«__» ____________20___ г. ___ часов ____ мин.

]

[ Приложение № [•]

ФОРМА

| ИСПОЛНИТЕЛЬ [•] [ в лице [•] , действующего на основании [•] ] |  | ЗАКАЗЧИК Общество с ограниченной ответственностью «Востокгеология» / ООО «Востокгеология» в лице генерального директора Костенникова Никиты Вадимовича, действующего на основании Устава |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись и печать |  |  | Подпись и печать |

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ №____

к договору №__________ от ___________ г.

_________________________________________________________

(наименование организации)

Дата «_____»___________20__ года

| Наименование транспортного средства | Смена | Гос. номер техники |  | Вид работ | Количество рейсов | Расстояние, км (перевозка) | Количество отработанных, маш/час | Подпись водителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

]

[ Приложение № [•]

Дополнительный перечень транспортных средств

| № п/п | Наименование, марка, модель транспортного средства | Год выпуска | Грузоподъемность | Номер двигателя | Номер шасси | Цвет кузова | Мощность двигателя | Паспорт транспортного средства | Государственный регистрационный номер | Дата выдачи паспорта транспортного средства | Цена за 1 маш./час работы без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

]

[ Приложение № [•]

Производственная программа обеспечения повременными механическими транспортными средствами [•] (Исполнитель) для [•] (Заказчик) на [•] год

| [ Номер лота] | Тип АТС | Специали-зация | Тех. хар. ТС | Марка АТС | Объем, маш/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тариф на _____ год (без НДС), руб |  |  | Стоимость услуг, рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ____ год |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | _____ год |  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал | 4 квартал |
| Итого по [•] , в том числе: | Всего без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [ Сумма НДС] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [ Всего с НДС] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

]

[ Приложение № [•]

Производственная программа обеспечения сдельными механическими транспортными средствами [•] (Исполнитель) для [•] (Заказчик) на [•] год

| [Номер лота] | Тип АТС | Специализация |  | Грузоподъемность |  | Наименование груза | Объем, тткм |  |  |  |  | Тариф, руб. |  | Стоимость услуг, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | _____ год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  | _____ год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Итого по [•] , в том числе: |  |  | Всего без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [ Сумма НДС] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [ Всего с НДС] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

]

[ Приложение № [•]

ФОРМА

| ИСПОЛНИТЕЛЬ [•] [ в лице [•] , действующего на основании [•] ] |  | ЗАКАЗЧИК Общество с ограниченной ответственностью «Востокгеология» / ООО «Востокгеология» в лице генерального директора Костенникова Никиты Вадимовича, действующего на основании Устава |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись и печать |  |  | Подпись и печать |

СПИСОК

ответственных представителей Заказчика/Исполнителя с образцами подписей, штампов, которым доверяется подписание путевых листов, транспортных накладных, справок, рапортов в рамках Договора оказания транспортных услуг, механизированных услуг и транспортно-экспедиционных услуг № ________________ от «___» ________ 20 ___ г.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Образец подписи | Контактный телефон | Образец штампа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае изменения состава ответственных представителей Заказчика данный Список подлежит замене с официальным письменным уведомлением Исполнителя.

Образцы подписей и штампов заверяем:

Руководитель подразделения	                        ___________________ /__________ /

]

[ Приложение № [•]

Протокол согласования цен на услуги, оказываемые [•] (Исполнитель)

для [•] (Заказчик) в [•] году

| № п/п | Наименование услуги | Укрупненная группа АТС, СДМ, ПТМ и оборудования с учетом их технических характеристик | Единица измерения | Тариф (без учета НДС), руб. | [Тариф (c учетом НДС), руб.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

]

[ Приложение № [•]

ФОРМА

| ИСПОЛНИТЕЛЬ [•] [ в лице [•] , действующего на основании [•] ] |  | ЗАКАЗЧИК Общество с ограниченной ответственностью «Востокгеология» / ООО «Востокгеология» в лице генерального директора Костенникова Никиты Вадимовича, действующего на основании Устава |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись и печать |  |  | Подпись и печать |

_______________________________________________________________

(Наименование перевозчика)

ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ МЕХАНИЧЕСКИМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

к Договору от __ ______________ 20 __ г. № ____

Дата подачи заявки ________________________________________________________________________

На какой период (день, пятидневку, декаду, месяц)

_________________________________________________________________________________________

(согласованный сторонами график подачи автомобилей прилагается)

Наименование Заказчика

Фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного за использование механических транспортных средств:

__________________________________________________________________________________

| № п/п | № лота | Тип транспортного средства | Пункт погрузки | Время прибытия транспортного средства | Пункт разгрузки | Наименование груза | Объем перевозок (тонны) | Расстояние перевозки груза (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. Сопровождение, прием и сдача грузов производится ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ погрузки (наименование погрузочных механизмов)___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного за заявку:

___________________________________________________________________________

]

[ Приложение № [•]

ФОРМА

| ИСПОЛНИТЕЛЬ [•] [ в лице [•] , действующего на основании [•] ] |  | ЗАКАЗЧИК Общество с ограниченной ответственностью «Востокгеология» / ООО «Востокгеология» в лице генерального директора Костенникова Никиты Вадимовича, действующего на основании Устава |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись и печать |  |  | Подпись и печать |

Заявка на предоставление механических транспортных средств

от "___" ______________ 20 ___ г.

| № п.п. | Номер лота | Тип транспорт ного средства | Вид перевозки или особые условия работы (ОГ, негабарит, контргруза и прочие) | Грузоподъём-ность ТС (тех. характерис-тика) | План |  |  | Заявка |  |  | Примеч ание | Количество выделенных ТС |  |  | тип ТС | гараж ный № | Примеч ание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | I | II | III |  | I | II | III |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

]

[ Приложение № [•]

ФОРМА

| ИСПОЛНИТЕЛЬ [•] [ в лице [•] , действующего на основании [•] ] |  |
| --- | --- |
| Подпись и печать |  |  |

Журнал учета работы механических транспортных средств (подъемных Сооружений (ПС))

| № п/п | Дата выдачи задания, смена | ПС (кран), гаражный № | Время начала работы (час.) | Время окончания работы (час.) | Выданное задание крановщику |  |  | Выполненное задание |  |  | Ф.И.О. крановщика | Подпись крановщика | Ф.И.О., должность Заказчика | Подпись Заказчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование выполняемой работы | Наименование обрабатываемого груза | Объем груза, количество выполняемых операций | Наименование выполненной работы | Наименование обработанного груза | Объем груза, количество выполненных операций |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

]

[ Приложение № [•]

Особые условия

оказания услуг и отдельных видов перевозок грузов

- Требования к оказанию услуг

1.1.	Настоящие Особые условия оказания услуг и отдельных видов перевозок грузов (далее – Особые условия) к Договору устанавливают требования к оказанию услуг, а также к отдельным видам перевозок грузов и определяют особенности процесса оказания услуг по Договору.

1.2. Оказание услуг должно быть организовано в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения, безопасность пассажиров и грузов.

1.3.	Уровень технического состояния механических транспортных средств Исполнителя должен обеспечивать безопасность движения, соблюдение природоохранных норм, норм безопасности и охраны труда.

1.4. При оказании услуг по Договору Исполнитель, а также работники / представители Исполнителя обязаны соблюдать требования охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и природоохранного законодательства, в том числе предусмотренные Особыми требованиями охраны труда,  промышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и природоохранного законодательства при оказании услуг (Приложение «Особые требования ОТ, ПБ и БДД к Особым условиям» Договора).

1.5. Механические транспортные средства в зависимости от категории и видов механических транспортных средств Исполнителя должны быть оснащены техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения механических транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей механических транспортных средств (далее - Тахографы). Требования к Тахографам, категории и вид оснащаемых Тахографами механических транспортных средств, порядок оснащения механических транспортных средств Тахографами, правила их использования, обслуживания и контроля их работы определяются в порядке, установленном действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.6.	Механические транспортные средства Исполнителя должны проходить ежедневные предрейсовые и послерейсовые технические осмотры. Выпуск механических транспортных средств на линию без путевой документации (путевой лист и т.д.) соответствующей формы не допускается.

1.7. Механические транспортные средства Исполнителя должны быть оснащены специальными абонентскими терминалами мониторинга, обеспечивающими возможность непрерывного контроля Заказчиком параметров работы механических транспортных средств в период оказания услуг (местоположение, направление, скорость, история перемещения за любой период времени).

1.8. Водители Исполнителя обязаны проходить ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр, в случаях, установленных законом.

1.9. При оказании услуг должны быть обеспечены мероприятия по охране окружающей среды и противопожарной безопасности. В процессе эксплуатации механических транспортных средств необходимо обеспечивать работоспособность систем, поддерживающих необходимую температуру, состав воздуха и уровень шума в кабине водителя и пассажирском салоне.

1.10.	При оказании услуг, деятельность Исполнителя при необходимости должна сопровождаться оформлением соответствующих разрешительных документов. Наличие и состав необходимых разрешительных документов должны соответствовать установленным требованиям к их оформлению.

1.11.	Эксплуатационными документами должны подтверждаться нормальное состояние и безопасность использования имеющихся у Исполнителя механических транспортных средств, оборудования, приборов и аппаратуры. Указанные эксплуатационные документы на механические транспортные средства, оборудования, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению их нормального и безопасного функционирования, обслуживания и поддержания в работоспособном состоянии.

1.12.	Исполнитель обязан обеспечить наличие механических транспортных средств, трудовых, материальных, организационных и иных ресурсов в объеме, достаточном для оказания услуг по Договору.

1.13.	Механические транспортные средства Исполнителя должны быть зарегистрированы подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или органах Государственного технического надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации в зависимости от вида механического транспортного средства, в установленном порядке действующим законодательством, а также, соответствовать требованиям технических регламентов (в том числе сертифицированы в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877)), ГОСТов, правил и руководств по их технической эксплуатации.

1.14.	Исполнитель обязан содержать используемые для перевозки механические транспортные средства в технически исправном состоянии, соблюдать установленные нормативы их технического обслуживания и ремонта.

1.15. Исполнитель обязан обеспечивать предоставление механических транспортных средств с требуемыми техническими характеристиками для оказания услуг с соблюдением технологического процесса и в соответствии с плановым заданием и плановой расстановкой.

1.16.	В случае, возникновения в процессе оказания услуги неисправности механического транспортного средства Исполнителя, не позволяющую эксплуатацию механического транспортного средства, либо возникновения иных вопросов связанных с оказанием услуг (аварии, дорожно-транспортное происшествие, несчастный случай на производстве, пожар, возгорание, иные чрезвычайные обстоятельства и  происшествия, в том числе выявления отсутствия соответствующих разрешительных документов и/или удостоверений на право управления соответствующим механическим транспортным средством и т.д.), требующих оперативного разрешения, лица, ответственные за взаимодействие с Заказчиком при оказании услуг должны информировать Центр транспортного обеспечения/Центральную диспетчерскую Заказчика посредством телефонной связи, номера контактных телефонов: [•].

При невозможности предоставить информацию, указанную в первом абзаце настоящего пункта настоящих Особых условий Договора посредством телефонной связи, ответственные лица Исполнителя за взаимодействие с Заказчиком при оказании услуг направляют необходимую информацию посредством электронной почты либо обращаются с необходимой информацией непосредственно в Центр транспортного обеспечения/Центральную диспетчерскую Заказчика.

Неисправное механическое транспортное средство не должно эксплуатироваться Исполнителем до его замены исправным механическим транспортным средством или ремонта, если требуется ремонт и механическое транспортное средство подлежит ремонту.

1.17.	Исполнитель должен иметь дополнительное оснащение для обеспечения бесперебойного функционирования механических транспортных средств на линии.

1.18.	Исполнитель должен располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием.

1.19.	 Исполнитель должен обладать необходимыми для качественного выполнения возложенных на него обязанностей знаниями и опытом.

1.20.	Руководители и специалисты Исполнителя, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности дорожного движения при оказании услуг, должны иметь специальное образование либо пройти в установленном порядке специальную квалификационную подготовку, а также иметь документальное подтверждение о прохождении аттестации на соответствие должности.

1.21.	Водители/машинисты механических транспортных средств Исполнителя должны иметь при себе соответствующие удостоверения на право управления соответствующим механическим транспортным средством. В случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, иметь иные документы, в том числе специальные разрешения, а также документ о прохождении в установленные сроки медицинского освидетельствования.

1.22.	Исполнитель должен обеспечивать регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, в установленном порядке действующим законодательством.

1.23.	Квалификация, стаж работы, возраст и другие профессиональные характеристики водителей/машинистов механических транспортных средств Исполнителя должны соответствовать установленным требованиям для конкретного вида деятельности при оказании услуг. Квалификация работников Исполнителя должна поддерживаться на высоком уровне постоянной (периодической) учебой на курсах переподготовки и повышения квалификации, путем проведения инструктажей, стажировок, квалификационных экзаменов, контроля состояния здоровья, иными действенными способами.

Списки работников Исполнителя и иных привлеченных (привлекаемых) им к оказанию услуг лиц должны быть согласованы Исполнителем с Заказчиком в порядке, предусмотренном Приложением «Порядок согласования к Особым условиям» Договора.

1.24.	Для работников и специалистов каждой категории Исполнителя должны быть должностные инструкции, инструкции по охране труда, устанавливающие их обязанности и права.

1.25.	Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом работники Исполнителя должны обладать высокими моральными и морально-этическими качествами, чувством ответственности. При оказании услуг работники Исполнителя должны проявлять максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность и терпение.

1.26.	В случаях, когда оказание услуг невозможно при возникновении не зависящих от Заказчика или Исполнителя обстоятельств по неблагоприятным дорожным, погодно-климатическим или иным условиям, угрожающим безопасности движения и (или) перевозки пассажиров и грузов, Исполнитель должен незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

1.27.	Ответственные лица Заказчика и Исполнителя за оформление заявки на оказание услуги по Договору, а также путевой документации (путевой лист и т.д.) должны обеспечивать правильность, точность или полноту сведений, указанных ими в заявке на оказание услуги по Договору и путевой документации (путевой лист и т.д.). Оформление, учет, контроль за заполнением и движением заявки на оказание услуги по Договору, а также путевой документации (путевой лист и т.д.) при оказании услуг Исполнителем осуществляется ответственными лицами (работниками) Заказчика и Исполнителя с учетом условий Договора и требований локального нормативного акта Заказчика, регламентирующего порядок взаимодействия Заказчика с контрагентами (исполнителями) при оказании транспортных и механизированных услуг. Фактом подписания Договора Исполнитель подтверждает, что ознакомлен с действующим у Заказчика локальным нормативным актом, регламентирующим порядок взаимодействия Заказчика с контрагентами (исполнителями) при оказании транспортных и механизированных услуг, и обязуется ознакомить ответственных лиц (представителей / работников) Исполнителя с положениями локального нормативного акта Заказчика, регламентирующего порядок взаимодействия Заказчика с контрагентами (исполнителями) при оказании транспортных и механизированных услуг, проверить их знание перед началом оказания услуг по Договору и обеспечить его соблюдение своими ответственными лицами (представителями / работниками). Исполнитель отвечает за действие (бездействия) своих ответственных лиц (представителей / работников), повлекшие несоблюдение локального нормативного акта Заказчика, регламентирующего порядок взаимодействия Заказчика с контрагентами (исполнителями) при оказании транспортных и механизированных услуг.

2. Требования к перевозке отдельных видов грузов

2.1. Исполнитель обязан оказывать услуги по перевозке грузов с надлежащим качеством в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и нормативными документами Российской Федерации, с применением установленных Договором форм документации и отчетности.

2.2. Исполнитель при оказании услуги должен определять типы и количество механических транспортных средств, необходимых для осуществления перевозок грузов, в зависимости от объема и характера перевозок, и обеспечивать подачу механических транспортных средств по всем пунктам погрузки в часы, указанные в согласованных Сторонами заявках.

2.3. Исполнитель обязан перевозить грузы в течение срока оказания Услуг, указанного в разделе «Срок» Договора, в соответствии с поданными Заказчиком и согласованными Сторонами заявками, оформленными в соответствии с Приложением «Заявка на перевозку грузов механическими транспортными средствами (форма)» / «Заявка на предоставление механических транспортных средств (форма)» к Договору. Подача механического транспортного средства под погрузку груза осуществляется Исполнителем в срок, указанный в заявке.

2.4. Исполнитель должен осуществлять перевозку груза (грузов) механическими транспортными средствами в исправном состоянии, пригодном для целей перевозки соответствующих грузов.

2.5. Исполнитель обязан доставить вверенный Исполнителю груз в пункт назначения и сдать его управомоченному на получение груза лицу (грузополучателю).

2.6. Подготовка груза к перевозке (затаривание, подгруппировка по грузополучателям, подготовка перевозочных документов, а также пропуска на право проезда к месту погрузки и выгрузки грузов и т.п.) осуществляется Грузоотправителем до прибытия механического транспортного средства Исполнителя под погрузку.

2.7. Оформление транспортной накладной на предъявленные грузы товарного характера, а также актов геодезического замера на грузы, подлежащие геодезическому учету и акта замера (справки) на грузы, определяемые расчетным путем, по обмеру и объемному весу, осуществляется Грузоотправителем.

2.8. Разрешение для механических транспортных средств на право заезда в жилую зону г. Норильска и его районов оформляется заблаговременно Исполнителем, до осуществления перевозки.

2.9. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить перевозку груза (грузов) при обнаружении обстоятельств, которые угрожают сохранности груза (грузов) либо создают невозможность осуществления перевозки груза (грузов) в определенный срок.

2.10. Перевозка контейнеров:

2.10.1. Контейнеры с грузом должны приниматься к перевозке Исполнителем и сдаваться Грузополучателю по наружному осмотру контейнеров и пломб.

2.10.2. При приеме груженого контейнера Исполнитель должен производить наружный осмотр контейнера, проверять целостность и исправность пломб, целостность пломбировочной проволоки, а также соответствие номеров контейнеров и отправительских контрольных знаков на оттисках пломб номерам контейнера и контрольным знакам, указанным в транспортной накладной.

2.10.3. Исполнитель не должен допускать приема контейнера с неясными оттисками пломб, а также с неправильно навешенными пломбами. При обнаружении неисправности контейнера или пломбы, несоответствия номера контейнера и знаков на оттисках пломб и в транспортной накладной Исполнитель обязан сообщить об этом Грузоотправителю и Заказчику. Такие контейнеры принимаются к перевозке после устранения обнаруженных недостатков.

2.10.4. Контейнер должен быть загружен, опломбирован в соответствии с установленными правилами до прибытия механического транспортного средства Исполнителя, транспортная накладная оформляется Грузоотправителем.

2.10.5. В каждый контейнер с грузом Грузоотправителем вкладывается опись груза, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица, с указанием количества погруженных мест.

2.10.6. При размещении контейнера (ов) на механическом транспортном средстве Грузоотправителем должно осуществляться соблюдение значение весовых и габаритных параметров, установленных Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200.

При превышении параметров механического транспортного средства с контейнером (по ширине - более 2,55 м, по высоте - 4 м от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) - 20 м и весовых параметров) перевозка должна осуществляется Исполнителем только при наличии специального разрешения на перевозку крупногабаритного груза. Погрузка контейнеров осуществляется Грузоотправителем таким образом, чтобы обеспечить безопасность перевозки и их сохранность, а также не допустить повреждение механического транспортного средства.

2.10.7.	Грузы, прибывшие в исправном контейнере с неповрежденной пломбой Грузоотправителя, выдаются Грузополучателю без проверки веса, состояния груза и количества грузовых мест.

2.10.8.	Исполнитель должен убедиться, что при приеме контейнеров с грузом Грузополучатель произвел наружный осмотр контейнеров, проверил целостность и исправность пломб и соответствие номеров контейнеров и отправительских контрольных знаков на оттисках пломб с номерами контейнеров и контрольными знаками, указанными в транспортной накладной, и расписался в транспортной накладной о приеме контейнера. Снятие пломбы и вскрытие контейнера Грузополучателем должно быть осуществлено только после того, как подпись Грузополучателя в транспортной накладной будет заверена штампом

2.10.9. В случае прибытия груза в неисправном контейнере, а также в контейнере с нарушением или отсутствием пломбы вскрытие контейнера должно производиться Грузополучателем совместно с представителем Исполнителя. При этом Грузополучатель должен проверить вес, количество мест и состояние груза и, в случае обнаружения утраты, порчи или повреждения груза, произвести запись в транспортной накладной и составить совместный акт об обнаружении несоответствия при приеме товара (груза) в трех экземплярах.

2.11. Перевозка грузов пакетами:

2.11.1. Под пакетом понимается укрупненное грузовое место, сформированное из отдельных мест в таре (ящиках, мешках, бочках и др.), скрепленных между собой с помощью универсальных или специальных, разового пользования или многооборотных пакетирующих средств на поддонах или без них, обеспечивающее в процессе транспортировки и хранения:

- возможность механизированной погрузки (выгрузки);

- целостность пакетов;

- максимальное использование грузоподъемности (вместимости) механических транспортных средств.

2.11.2. Средства крепления грузов в пакете должны иметь контрольные знаки Грузоотправителя и исключать возможность изъятия отдельных грузовых мест из пакета без нарушения крепления и контрольных знаков. Приспособления, необходимые для погрузки, выгрузки и перевозки груза, должны предоставляться и устанавливаться на механическом транспортном средстве Грузоотправителем и сниматься с механического транспортного средства Грузополучателем.

2.11.3. Контрольными знаками являются пломбы с наименованием Грузоотправителя, контрольная лента, скрепленная в замок, усадочная пленка.

2.11.4. Предъявление к перевозке грузов пакетами, сформированными с отступлением от перечисленных требований, не допускается. Пакетирование грузов должно осуществляться Грузоотправителем до предъявления их Исполнителю к перевозке.

2.11.5. Грузоотправитель должен указывать на пакете количество грузовых мест в пакете, а также вес пакета брутто и нетто, а также сформировывать пакеты согласно требованиям стандартов. В каждом пакете разрешается укладывать только однородный груз в одинаковой упаковке или без нее, следующий в адрес одного Грузополучателя.

2.11.6. Прием к перевозке от Грузоотправителя и сдача Грузополучателю грузов пакетами осуществляется с проверкой количества пакетов по наружному осмотру без разборки пакетов и без проверки их веса.

2.11.7. Пакеты, прибывшие с нарушенным креплением, по требованию Грузополучателя разбираются, а поврежденные грузовые места выдаются с проверкой веса и количества грузовых мест, содержащихся в пакете.

2.11.8. Неисправные поддоны в груженом состоянии принимаются Грузополучателем беспрепятственно.

2.11.9. Формирование пакетов, погрузка их на подвижной состав и крепление осуществляются Грузоотправителем, а раскрепление пакетов, снятие их с подвижного состава, разгрузка поддонов, погрузка на подвижной состав порожних поддонов - Грузополучателем.

2.11.10. Механизированная погрузка и разгрузка пакетированных грузов осуществляется Грузоотправителем и Грузополучателями.

2.11.11. Размещение и крепление грузов в кузове механического транспортного средства Исполнителя должно осуществляться согласно схеме размещения и крепления грузов, применяемой к конкретному типу (модели) механического транспортного средства. Для сборных грузов схема размещения и крепления грузов утверждается для каждой партии, содержащей сборный груз. Схема размещения и крепления грузов разрабатывается и утверждается Исполнителем.

2.12. Перевозка грузов навалом или насыпью:

2.12.1. Навалом или насыпью осуществляются перевозки угля, руды всех групп, технологических полуфабрикатов, камней природных, а также нерудных строительных материалов: песка, песчано-гравийной смеси, гальки, гравия, щебня, известняка мела, бутового камня и его отходов, керамзита, грунта (в том числе растительной земли, глины, торфа); отходов металлургического производства (золы, огарков, шлака и др.), снега в отвал, отходов производства и потребления и других подобных грузов.

2.12.2. Грузоотправитель производить механизированную погрузку грузов, учитывая при этом, что вес груза в ковше погрузочного механизма за один цикл не должен превышать 1/3 грузоподъемности механического транспортного средства. Ковш погрузочного механизма должен находиться на высоте не более 1 м от днища кузова механического транспортного средства.

2.12.3. Прием к перевозке от Грузоотправителя и сдача Грузополучателю грузов навалом (насыпью) осуществляются Исполнителем по весу, что отражается в транспортной накладной. Необходимость взвешивания принятого к перевозке навалом (насыпью) груза на автомобильных весах определяет Грузополучатель.

2.12.4. Вес груза может определяться следующими способами: расчетным путем; по обмеру и объемному весу; паспорту загрузки механического транспортного средства. При этом определение веса груза указанными способами осуществляется по согласованию между Грузоотправителем / Грузополучателем и Исполнителем / Заказчиком.

2.12.5. Грузы, перевозимые навалом или насыпью, прибывшие в исправных механических транспортных средствах без признаков недостачи, выдаются Грузополучателю без проверки веса.

2.12.6. Автомобили-самосвалы должны быть оборудованы технически исправной световой и звуковой сигнализацией подъема кузова, в предусмотренных случаях заводом-изготовителем.

2.12.7. При перевозках грузов навалом и насыпью (грунт, глина, гравий, песчаногравийная смесь и др.) Грузоотправитель при погрузке должен равномерно размещать их в кузове механического транспортного средства с таким расчетом, чтобы груз не выступал за верхние кромки открытого кузова. Во избежание выпадения груза из кузова во время движения механического транспортного средства субъект транспортной деятельности должен дооборудовать кузов средством укрытия.

2.13. Перевозки леса и пиломатериалов:

2.13.1. В случаях перевозки леса и пиломатериалов на неспециализированном механическом транспортном средстве он должен быть оборудован специальными приспособлениями (кониками, шипами, гребенками противоскольжения), предотвращающими возможность сдвигания леса и пиломатериалов на кабину механического транспортного средства. За кабиной механического транспортного средства для защиты ее от ударов должен быть установлен щит.

Необходимые для оборудования неспециализированного механического транспортного средства приспособления предоставляются и устанавливаются Грузоотправителем по согласованию с Исполнителем.

2.13.2. Погрузку и крепление леса и пиломатериалов на механическом транспортном средстве осуществляет Грузоотправитель, а выгрузку леса и пиломатериалов и снятие креплений - Грузополучатель.

2.13.3. Прием к перевозке и сдача леса и пиломатериалов осуществляется по объему, а при перевозке пакетным способом - по количеству мест. Для производства расчетов Грузоотправитель должен вес груза определять расчетным путем, и наряду с объемом и количеством мест указывать его в транспортной накладной. Исполнитель вправе проверить указанные данные.

2.13.4. Грузы, перевозимые механическими транспортными средствами, закрепляются в кузове согласно схеме размещения и крепления грузов, независимо от расстояния перевозки.

2.13.5. Выбор средств и соответствующих им способов крепления грузов осуществляется на основании схемы размещения и крепления грузов.

2.13.6. Бортовые платформы, грузовые площадки для размещения груза, кузова оборудуются приспособлениями для увязки и крепления груза.

2.13.7. Для устойчивости груза необходимо использовать не менее двух крепежных ремней при креплении к платформе и двух пар крепежных ремней при креплении растяжками в продольном и поперечном направлениях относительно платформы механического транспортного средства.

2.13.8. Водитель механического транспортного средства Исполнителя обязан проверять исправность крепежных приспособлений на механическом транспортном средстве после приведения их в рабочее состояние, а также во время перевозки груза.

2.13.9. Транспортировка (перевозка) древесины должна осуществляться Исполнителем в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации. В случае необходимости перевозка древесины осуществляется при наличии сопроводительного документа, оформленного юридическим лицом / индивидуальным предпринимателем, являющимся собственником древесины, по форме и в порядке, установленном действующим законодательством.

2.14. Перевозка железобетонных изделий:

2.14.1. Оборудование механического транспортного средства дополнительными приспособлениями и их установка производятся Грузоотправителем. Подкладки и прокладки, а также приспособления, необходимые для крепления и перевозки железобетонных изделий, должны предоставляться Грузоотправителем.

2.14.2. В зимнее время Грузоотправитель должен предъявлять к перевозке железобетонные изделия, очищенные от снега и льда, а также применять подкладки и прокладки, обклеенные резиной.

2.14.3. Исполнитель должен принимать к перевозке и сдавать железобетонные изделия по количеству мест.

2.14.4. Грузы, перевозимые механическими транспортными средствами Исполнителя, должны закрепляться в кузове механического транспортного средства согласно схеме размещения и крепления грузов, независимо от расстояния перевозки.

2.14.5. Выбор средств и соответствующих им способов крепления грузов осуществляется на основании схемы размещения и крепления грузов.

2.14.6. Бортовые платформы, грузовые площадки для размещения груза, кузова оборудуются приспособлениями для увязки и крепления груза.

2.14.7. Для устойчивости груза необходимо использовать не менее двух крепежных ремней при креплении к платформе и двух пар крепежных ремней при креплении растяжками в продольном и поперечном направлениях относительно платформы механического транспортного средства.

2.14.8. Водитель механического транспортного средства Исполнителя обязан проверять исправность крепежных приспособлений на механическом транспортном средстве после приведения их в рабочее состояние, а также во время перевозки груза.

2.15. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов:

2.15.1. Перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов должны осуществляться Исполнителем в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением действующих нормативных документов в области перевозок, Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса России от 30.04.2021 № 145.

2.15.2. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов осуществляется только при наличии специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

2.15.3.  Водитель механического транспортного средства Исполнителя, осуществляющий перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, обязан иметь при себе:

- удостоверение на право управления механическим транспортным средством;

- регистрационные документы на механическое транспортное средство;

- путевой лист с указанием маршрута движения;

- документы на перевозимый груз;

- специальное разрешение.

2.15.4.  Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов осуществляется в период наименьшей интенсивности движения, вне населенных пунктов - в светлое время суток. В темное время суток по дорогам вне населенных пунктов, а также при интенсивном движении в светлое время суток перевозка допускается только при условии сопровождения груза.

2.15.5.  Автомобиль (автомобили) прикрытия, а также тягачи (в зависимости от перевозимого груза и дорожных условий) выделяются перевозчиком груза (Исполнителем) или Грузоотправителем.

2.15.6.  При движении автопоезда необходимо соблюдать осторожность, ввиду его значительных размеров и веса, резко не тормозить.

При движении под уклон, превышающем 9 град., скорость должна быть не более 15 км/ч.

Наибольшую скорость - 60 км/час допускается применять только на прямолинейных горизонтальных участках дороги с усовершенствованным покрытием и 20 км/час на участках дорог с опасными поворотами.

Передвижение автопоезда задним ходом допускается только на небольших прямолинейных участках дороги со скоростью до 5 км/час и с привлечением в помощь для этого других лиц.

2.15.7.  Во время перевозки крупногабаритного и тяжеловесного груза запрещается:

- отклоняться от установленного маршрута;

- превышать указанную в специальном разрешении скорость движения;

- осуществлять движение во время гололеда, а также при метеорологической видимости менее 100 м;

- двигаться по обочине дороги, если такой порядок не определен условиями перевозки;

- останавливаться вне специально обозначенных стоянок, расположенных за пределами дороги;

- продолжать перевозку при возникновении технической неисправности механического транспортного средства, угрожающей безопасности движения;

- выезжать в рейс без специального разрешения, с просроченным или с неправильно оформленным специальным разрешением на перевозку, при отсутствии подписей указанных в нем должностных лиц;

- вносить в специальное разрешение на перевозку крупногабаритного или тяжеловесного груза дополнительные записи, в том числе Ф.И.О других водителей, сверх установленного разрешением количества.

2.15.8.  Кабина механического транспортного средства должна быть оборудована не менее чем двумя наружными зеркалами заднего вида с обеих сторон, которые должны обеспечивать водителю достаточный обзор, как при прямолинейном, так и при криволинейном движении с учетом габаритов механического транспортного средства и перевозимого груза.

2.15.9. На механических транспортных средствах Исполнителя, перевозящих крупногабаритный и тяжеловесный груз, в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации и Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения должны быть установлены опознавательные знаки:

- «Автопоезд»;

- «Крупногабаритный груз»;

- «Длинномерное транспортное средство».

2.15.10. Механические транспортные средства Исполнителя, перевозящие крупногабаритные и тяжеловесные грузы, должны быть оборудованы специальными световыми сигналами (проблесковыми маячками) оранжевого или желтого цвета.

2.15.11. Для перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов запрещается использовать в качестве тягачей колесные трактора на федеральных дорогах, и гусеничные - на всех автомобильных дорогах с усовершенствованным покрытием.

2.15.12. Не допускается транспортировка тяжеловесных грузов механическим транспортным средством (тягачом), когда масса буксируемого прицепа (полуприцепа) с грузом превышает технические нормативы, установленные заводом-изготовителем.

2.15.13. При высоте механического транспортного средства более 4,0 м грузоперевозчик (Исполнитель) обязан проводить контрольный промер высоты под путепроводами и другими искусственными сооружениями и коммуникациями на маршруте перевозки.

2.15.14. Размещение и крепление крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза на механическом транспортном средстве должно соответствовать схеме крепления груза, разработанной его производителем.

При подъезде к мостам, галереям, эстакадам, линиям электропередач, водо-паро-газопроводам водитель Исполнителя, осуществляющий перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, а также водитель автомобиля прикрытия осуществляющий сопровождение перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, обязаны снизить скорость до минимальной, обеспечивающей безопасный проезд под сооружением.

2.15.15. При перевозке строительно-дорожной техники, грузоподъемных механизмов или их элементов механическими транспортными средствами (балластными тягачами), или буксировки неисправной техники (механизмов, агрегатов) механическими транспортными средствами (грузовыми автомобилями), оформление транспортной накладной не осуществляется. Грузоотправитель при данной перевозке обеспечивает наличие документов на перевозимый груз (свидетельство о регистрации и т.п.).

2.15.16. Разрешения на перевозку тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов оформляются Исполнителем.

2.15.17. Грузоотправитель при погрузке груза в механическое транспортное средство не должен превышать допустимую массу механического транспортного средства и (или) допустимые нагрузки на оси механического транспортного средства, указанные в специальном разрешении.

2.15.18. Грузоотправитель при погрузке груза в механическое транспортное средство не должен превышать габаритные параметры механического транспортного средства с грузом по ширине -  более 2,55 м, по высоте - 4 м от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) - 20 м либо габаритные параметры механического транспортного средства, указанные в специальном разрешении.

2.16.  Перевозка бетонных и растворных смесей:

2.16.1. При разгрузке бетонных и растворных смесей зачистка кузовов механических транспортных средств производится Грузополучателем, а при работе со смесителями Грузополучатель обеспечивает наличие на объекте воды для замывки бочек бетоно- и растворосмесителей.

2.16.2. При работе с механическим транспортным средством, а именно автобетононасосом Грузополучатель обеспечивает наличие на объекте воды (при отрицательных температурах окружающего воздуха вода должна быть не менее 80 градусов).

2.16.3.  Работа механического транспортного средства (автобетононасоса) допускается при температуре окружающего воздуха минус 5 °С и выше и (или) ветровой нагрузке до 18 м/с.

2.16.4. Для приема бетона механическим транспортным средством (автобетононасосом) Грузополучатель устанавливает пандус для заезда механического транспортного средства (бетоносмесителя) с обязательной пробной установкой автобетононасоса на месте производства работ.

2.16.5. Перед началом подачи бетона посредством бетононасоса необходима прокачка смеси в объеме 1 (одного) метра кубического.

2.16.6. При работе механического транспортного средства (автобетононасоса) недопустим простой более 15 минут без подачи бетона.

]

[ Приложение № [•]

Особые требования

охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и природоохранного законодательства при оказании услуг

- Стороны договорились о следующих Особых требованиях охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и природоохранного законодательства при оказании (выполнении) услуг (работ) по Договору:

1.1. При оказании услуг по Договору Исполнитель, а также сотрудники / работники Исполнителя обязаны соблюдать требования охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, транспортной безопасности и природоохранного законодательства, определенные государственными нормативными документами, а также соблюдать требования охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, природоохранного законодательства, определенные локальными актами, утвержденными Заказчиком (либо представителями Заказчика), с которыми Исполнитель ознакомлен при заключении Договора (в случае оказания услуг по Договору на территории Заказчика (либо представителей Заказчика). Факт подписания Договора Исполнителем свидетельствует об ознакомлении с указанными документами.

1.2. Исполнитель при оказании услуг по Договору обязан:

1.2.1. Обеспечить и контролировать безопасность оказания услуг по Договору.

1.2.2. Назначить лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, безопасности дорожного движения, транспортной безопасности и природоохранного законодательства, в том числе за соблюдение требований правил пожарной безопасности на объектах.

1.2.3. Обеспечить и организовать работникам / сотрудникам Исполнителя, занятым оказанием услуг по Договору, проведения за свой счет обязательных медицинских (предварительных, периодических, внеочередных и др.) осмотров (обследований) и обязательных психиатрических освидетельствований. При оказании услуг, противопоказанием для которых является наркомания, токсикология и/или алкоголизм, обеспечить работникам/сотрудникам Исполнителя прохождение расширенного наркологического освидетельствования с тестированием.

1.2.4. Обеспечивать организацию предсменного и в течение всей смены, контроля за физическим состоянием своих работников / сотрудников, не допускать к оказанию услуг своих работников / сотрудников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического и иного опьянения, а также в случае медицинских противопоказаний.

1.2.5. Обеспечить прохождение работниками (водителями / машинистами) Исполнителя контроля физического состояния с применением алкотестера по требованию уполномоченных инженеров безопасности дорожного движения либо представителей Заказчика.

1.2.6. Обеспечить своих работников/сотрудников исправными, своевременно испытанными и поверенными инструментами и приспособлениями, специальной одеждой, специальной обувью, исправными касками, очками и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими их профессии и условиям, согласно утвержденным нормам, а также обучить их правилам пользования средствами индивидуальной защиты.

1.2.7.	Допускать к оказанию (выполнению) услуг (работ) обученных работников/сотрудников, проводить инструктажи и проверку знаний по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и других правил.

1.2.8. При необходимости наличия в соответствии с законодательством дополнительных требований безопасности к работникам, организовать их обучение и аттестацию за свой счет.

1.2.9. Не осуществлять услуги (работы) с нарушением требований охраны труда и промышленной безопасности, безопасности дорожного движения, пожарной безопасности и природоохранного законодательства, в том числе не допускать:

- перемещения грузов вручную и с помощью подъемных сооружений (ПС)в нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности;

- выпуск на линию и эксплуатацию механических транспортных средств с неисправностями, при которых запрещена эксплуатация механических транспортных средств, в том числе без оснащения механических транспортных средств техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения механических транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (далее - тахографы), либо неисправными тахографами;

- управления механическим транспортными средствами в отсутствие действующей карты водителя, обеспечивающей идентификацию и аутентификацию водителя с использованием шифровальных (криптографических) средств, а также хранение данных о деятельности водителя;

- эксплуатацию механического транспортного средства при отсутствии: регистрационного документа на механическое транспортное средство; страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства; водительского удостоверения или временного разрешения на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории у водителя/машиниста; путевой документации (путевой лист и т.п.)

- управления механическими транспортными средствами водителем/машинистом, не прошедшим предрейсовый медицинский осмотр, с отметкой медицинского работника в путевом листе, с указанием даты и времени проведения предрейсового медицинского осмотра, заверенной подписью медицинского работника с указанием его фамилии и инициалов;

- эксплуатацию механических транспортных средств без отметки в путевом листе о прохождении контроля технического состояния транспортного средства, заверенной подписью, контролера технического состояния транспортного средства, проводившим соответствующий контроль, с указанием его фамилии и инициалов, даты (число, месяц, год) и времени (часы, минуты) проведения  контроля технического состояния транспортного средства (если обязательность  контроля технического состояния транспортного средства проведения предусмотрена законодательством Российской Федерации);

- эксплуатацию механических транспортных средств с истекшим сроком перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушители) или отсутствующими пломбами запорно-пускового устройства;

- эксплуатацию механических транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения, без одобрения сертифицированным органом.

1.2.10. Обеспечить и контролировать безопасность оказания услуг, технического состояния механических транспортных средств и средств защиты.

1.2.11. Осуществлять производственный контроль за соблюдением своими работниками/сотрудниками требований правил и инструкций по охране труда, а также промышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и природоохранного законодательства, и не допускать нарушений таких правил и инструкций.

1.2.12. Обеспечить режим труда и отдыха своим работникам / сотрудникам в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.2.13. При выходе из механического транспортного средства и передвижении по территории Заказчика и /или территории на местах оказания (выполнения) услуг (работ), работники Исполнителя обязаны находиться в сигнальных жилетах, а на строительных площадках и в местах работы грузоподъемных сооружений, в том числе цехах применять защитную каску, защитные очки.

1.2.14. Информировать своих работников об условиях труда на рабочих местах, о существующим риске нанесения вреда здоровью и полагающихся им компенсациях.

1.2.15. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, а при возникновении аварии, инцидента - немедленно сообщить диспетчеру Заказчика по телефонам: [•].

1.2.16. Немедленно извещать диспетчера Заказчика о каждом несчастном случае, дорожно-транспортном происшествии и иных инцидентах, произошедших при оказании (выполнении) услуг (работ) на объектах, местах оказания (выполнения) услуг (работ), территории Заказчика, представителей Заказчика и принимать меры по оказанию пострадавшему первой помощи.

1.3. Исполнитель должен обеспечивать контроль за организацией и обеспечением оказания (выполнения) услуг (работ) требованиям действующего законодательства и корпоративным стандартам Заказчика в сфере транспорта, в том числе требованиям охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, транспортной безопасности, природоохранного законодательства, и другим обязательным требованиям.

1.4. Заказчик и/или уполномоченные представители Заказчика вправе осуществлять контроль безопасности при оказании (выполнении) услуг (работ) Исполнителем, соблюдения им требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, транспортной безопасности, природоохранного законодательства, и вносить обязательные для рассмотрения предложения (предписания, акты) об устранении выявленных нарушений.

1.5. Заказчик вправе получать информацию о состоянии охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, транспортной безопасности и природоохранного законодательства, а также обо всех несчастных случаях, допущенных Исполнителем при оказании (выполнении) услуг (работ) по Договору.

1.6. Исполнитель обязан принимать участие в расследовании аварий, дорожно-транспортных происшествиях, инцидентов, технологических нарушений и несчастных случаев, связанных с оказанием (выполнением) услуг (работ) по Договору.

1.7. В случае несоблюдения Исполнителем своих обязательств по соблюдению требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, транспортной безопасности и природоохранного законодательства, а также при установлении угрозы аварии или несчастного случая, вызванной действиями работников Исполнителя, Заказчик вправе приостановить оказание (выполнение) услуг (работ) и потребовать освобождения работниками Исполнителя территории оказания (выполнения) услуг (работ), либо отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, предварительно известив об этом факте Исполнителя.

]

[ Приложение № [•]

Порядок

привлечения третьих лиц (соисполнителей), согласования списка работников Исполнителя и иных привлеченных (привлекаемых) им к оказанию услуг лиц

1. Порядок привлечения третьих лиц (соисполнителей).

1.1. Стороны Договора договорились о следующем Порядке привлечения третьих лиц (соисполнителей). Привлечение к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц (соисполнителей) возможно только с письменного согласия Заказчика на следующих условиях и в порядке:

1.1.1. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц (соисполнителей) при оказании транспортных, механизированных услуг, транспортно-экспедиционных услуг.

1.1.2. Исполнитель вправе привлекать при оказании услуги только третьих лиц (соисполнителей), кандидатуры которых предварительно согласованы с Заказчиком в письменной форме. Согласование кандидатур третьих лиц (соисполнителей) производится в следующем порядке:

- Исполнитель направляет Заказчику письменный запрос о предварительном согласовании третьего лица (соисполнителя) с указанием наименования, реквизитов предполагаемого третьего лица (соисполнителя) и приложением копии договора, заключенного Исполнителем при наличии с третьим лицом (соисполнителем), а Заказчик рассматривает кандидатуру третьего лица (соисполнителя) в течение 10 (десяти) рабочих дней. При этом если потребуется согласование кандидатуры третьего лица (соисполнителя) со структурным подразделением Заказчика, то Заказчик рассматривает кандидатуру третьего лица (соисполнителя) с учетом времени (срока) необходимого для согласования кандидатуры третьего лица (соисполнителя).

- По результатам рассмотрения кандидатуры третьего лица (соисполнителя) Заказчик направляет Исполнителю положительный ответ либо отказ в течение двух дней с момента рассмотрения кандидатуры третьего лица (соисполнителя). При неполучении Исполнителем от Заказчика ответа в указанный срок согласие Заказчика считается неполученным, и Исполнитель не вправе привлечь данное третье лицо (соисполнителя) к оказанию услуг. При этом принятие и подтверждение Исполнителем заявок Заказчика на оказание услуг по Договору не является фактом, свидетельствующим о согласовании Заказчиком кандидатуры третьего лица (соисполнителя). В случае привлечения Исполнителем третьего лица (соисполнителя) к оказанию услуг без предварительного письменного согласия Заказчика, Исполнитель обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней после заключения договора, на основании которого Исполнитель привлекает третье лицо (соисполнителя) к оказанию услуг по настоящему Договору, направить Заказчику письменное уведомление о привлечении третьего лица (соисполнителя) к оказанию услуг без предварительного письменного согласия Заказчика.

1.1.3. В случае привлечения Исполнителем с письменного согласия Заказчика, в порядке, установленном Договором, третьих лиц (соисполнителей), Исполнитель обязан включить в заключаемый с третьим лицом (соисполнителем), договор условия:

- об оказании услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами, обычно предъявляемыми к подобного рода услугам (с соблюдением действующих нормативных документов, с применением установленных Договором форм документации и отчетности), локальными нормативными актами Заказчика и Исполнителя, стандартами, документами согласованными и обязательными для исполнения Заказчиком и Исполнителем, а также другими нормативно - правовыми актами Российской Федерации в области автомобильных перевозок;

- о соблюдении требований Особых условий оказания услуг и отдельных видов перевозок грузов, предусмотренных Приложением «Особые условия оказания услуг и отдельных видов перевозок грузов» к Договору;

- о соблюдении Особых требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и природоохранного законодательства при оказании услуг Приложением «Особые требования ОТ, ПБ и БДД к Особым условиям» к Договору, и применении ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение требований в области промышленной безопасности и охраны труда, предусмотренные Договором;

- о соблюдении Порядка привлечения третьих лиц (соисполнителей), согласования списка работников Исполнителя и иных привлеченных (привлекаемых) им к оказанию услуг лиц, и применении ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение требований указанного Порядка.

1.1.4. Исполнитель обязан предоставить Заказчику копию договора, заключенного Исполнителем с третьим лицом (соисполнителем), в том числе по требованию Заказчика и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту договора, предпринять все необходимые и зависящие от него действия по внесению в договор соответствующих изменений.

1.1.5. Исполнитель несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства третьим лицом (соисполнителем) обязательств, в том числе возмещает убытки Заказчика, возникшие по обстоятельствам, зависящим от третьего лица (соисполнителя).

В случае привлечения Исполнителем третьего лица (соисполнителя) с нарушением ограничений, предусмотренных п.п. 1.1.1 – 1.1.2 п. 1.1 настоящего Порядка привлечения третьих лиц (соисполнителей) к Особым условиям оказания услуг по Договору, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, причиненных участием третьего лица (соисполнителя) в исполнении Договора, а также потребовать уплаты штрафа в соответствии с разделом «Ответственность» Договора и/или расторжения Договора.

2. Порядок согласования списка работников Исполнителя и иных привлеченных (привлекаемых) им к оказанию услуг лиц.

2.1. Стороны Договора договорились о следующем Порядке согласования списка работников Исполнителя и иных привлеченных (привлекаемых) им к оказанию лиц, которые непосредственно будут оказывать услуги по Договору (далее – Порядок согласования списка).

2.1.1. До даты начала оказания услуг Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком списки работников Исполнителя и иных привлеченных им к оказанию услуг физических лиц, которые непосредственно будут оказывать услуги по Договору.

Исполнитель передает Заказчику списки работников и иных привлекаемых им к оказанию услуг физических лиц вместе с копиями удостоверений личности (паспортов), разрешениями на привлечение иностранных рабочих, копиями миграционных карт и подтверждений на право трудовой деятельности на территории субъектов Российской Федерации для иностранных рабочих, с соблюдением требований о защите персональных данных в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Списки работников Исполнителя должны содержать сведения о работников Исполнителя и физических лиц, которые непосредственно оказывают услуги, в частности:

- ФИО;

- должность;

- контактные номер телефона;

- часть оказываемых конкретным работником услуг.

Заказчик имеет право не согласовывать списки Исполнителя, если в него включен работник, который:

- ранее привлекался к уголовной либо административной ответственности за хищение;

- находится под следствием за совершение уголовно наказуемого деяния;

- числятся в штате Заказчика или в штате его структурных подразделений;

- ранее работали у Заказчика или в структурных подразделениях Заказчика и имели взыскания за нарушения трудовой и производственной дисциплины, были уволены за нарушение трудовой дисциплины, правил промышленной безопасности или по иным основаниям, связанным с утратой доверия.

О наличии указанных обстоятельств Исполнитель должен сделать отметку в подаваемых Заказчику списках.

Заказчик рассматривает списки работников Исполнителя и иных привлеченных им к оказанию услуг физических лиц в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. При этом если потребуется согласование списка работников Исполнителя и иных привлеченных им к оказанию услуг физических лиц с филиалом Заказчика и/или структурным подразделением Заказчика, то Заказчик рассматривает списки работников Исполнителя и иных привлеченных им к оказанию услуг физических лиц с учетом требований к организации пропускного и внутриобъектового режима на местах оказания (выполнения) услуг (работ), времени (срока) необходимого для согласования с филиалом и/или структурным подразделением Заказчика.

По результатам рассмотрения списка работников Исполнителя и иных привлеченных им к оказанию услуг физических лиц Заказчик направляет Исполнителю ответ в течение 2 (двух) дней с момента рассмотрения списка работников Исполнителя и иных привлеченных им к оказанию услуг физических лиц.

В случае, если по вышеперечисленным или иным причинам Заказчик не согласовывал представленные списки работников, Исполнитель обязан внести в них соответствующие корректировки и направить Заказчику на пересогласование, без изменения сроков сроков оказания (выполнения) услуг (работ).

2.1.2. При замене работника в списке в течение срока действия Договора Исполнитель обязан согласовать замену за 10 (десять) дней до даты планируемого выхода работника на объект для непосредственного оказания (выполнения) услуг (работ) по Договору.

2.1.3. Допуск работников Исполнителя и привлеченных им лиц на территорию объекта для непосредственного оказания (выполнения) услуг (работ) по Договору осуществляется в соответствии с установленными Заказчиком требованиями к пропускному, и внутриобъектному режимам на местах оказания (выполнения) услуг (работ).

2.1.4. Заказчик обязуется ознакомить Исполнителя, а Исполнитель в свою очередь обязуется ознакомить работников Исполнителя и иных привлеченных им к оказанию (выполнению) услуг (работ) физических лиц с установленными Заказчиком и / или филиалом и структурным подразделением Заказчика требованиями к пропускному, и внутриобъектному режимам на местах оказания (выполнения) услуг (работ).

Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение представителями / работниками Исполнителя требований, действующих на территории Заказчика и / или филиала и структурных подразделений Заказчика требований к пропускному и внутриобъектному режимам на местах оказания (выполнения) услуг (работ), согласованными Сторонами. Фактом подписания Договора Исполнитель подтверждает, что знаком и обязуется ознакомить представителей / работников Исполнителя и привлеченных к исполнению Договора третьих лиц с особенностями пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика и / или филиала и структурного подразделения Заказчика, проверить их знание перед началом оказания услуг. Представитель / работник Исполнителя или привлеченного к исполнению Договора третьего лица, допустивший нарушение требований нормативных актов о пропускном и внутриобъектовом режимах Заказчика и / или филиала и структурного подразделения Заказчика, может быть удален с территории Заказчика и / или филиала и структурного подразделения Заказчика, и в дальнейшем на нее не допущен.

2.1.5. Исполнитель обязуется не привлекать для оказания (выполнения) услуг (работ) по Договору специалистов, состоящих в трудовых отношениях с Заказчиком, а также в филиалах и структурных подразделениях Заказчика.

Условия, указанные в настоящем пункте, распространяются и на взаимоотношения в случае привлечения Исполнителем третьих лиц (соисполнителей) к оказанию (выполнению) услуг (работ) по Договору. Данные условия являются существенными условиями Договора, и Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать условия настоящего пункта Порядка согласования списка к Особым условиям оказания услуг по Договору.

В случае привлечения Исполнителем работников Исполнителя и иных привлеченных им к оказанию услуг физических лиц без предварительного согласия Заказчика, Исполнитель обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты привлечения работников Исполнителя и иных привлеченных им к оказанию услуг физических лиц, направить Заказчику письменное уведомление о привлечении указанных лиц к оказанию услуг без предварительного согласия Заказчика.

2.2. В случае несоблюдения Исполнителем условий п.п. 2.1.1 – 2.1.5 п. 2.1 настоящего Порядка согласования списка к Особым условиям оказания услуг по Договору Заказчик оставляет за собой право:

- отказать в допуске работников Исполнителя, а также привлекаемых им третьих лиц на территорию объекта для непосредственного оказания (выполнения) услуг (работ) по Договору. В данном случае Заказчик не несет ответственности за срыв сроков оказания (выполнения) услуг (работ) Исполнителем услуг (работ) по Договору;

- отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, незамедлительно предупредив об этом факте Исполнителя и потребовать возмещения убытков, связанных с расторжением Договора;

- применить штрафные санкции в соответствии с разделом «Ответственность» Договора.

Сокращённое наименование юридического лица / ФИО.

Должность, ФИО лица, подписывающего Договор.

Уполномочивающий документ.

Исключается, если сторона – физлицо и Договор подписывается этим физлицом (не представителем физлица).

Здесь и далее даты указываются в формате дд.мм.гггг.

Заполнять, если Договор распространяется на отношения, возникшие до его подписания. Обращаем внимание, что в соответствии с Положением о договорной работе до заключения и регистрации договора не допускается приёмка товара, передача давальческих материалов или товаров, допуск контрагента к выполнению работ / оказанию услуг, приёмка результата работ / услуг, осуществление оплаты и иные действия, характерные для предполагаемого к заключению договора.

Исключить, если НДС не облагаются все составляющие Цены Договора.

Исключить, если все составляющие Цены Договора облагаются по различным ставкам НДС или если НДС не облагаются все составляющие Цены Договора.

Исключить, если НДС не облагаются все составляющие Цены Договора.

Здесь и далее числа указываются только цифрами, без расшифровки прописью. Если вводится денежная сумма, то в формате ХХХ ХХХ,ХХ.

Если цена Договора выражена в иностранной валюте, то «₽» по всему тексту Договора заменяется на обозначение соответствующей валюты.

Исключить, если НДС не облагаются все составляющие Цены Договора.

Включить, если НДС не облагаются все составляющие Цены Договора.

Исключить, если НДС не облагается или если Акт сдачи-приемки услуг оформляется в виде универсального передаточного документа со статусом «1» и счет-фактура не выставляется (условия применения УПД указаны в п. 1.3 Общих условий договоров).

Исключить, если заказчиком является РОКС НН, работающая по 223-ФЗ.

Включается, если дополнительные условия отсутствуют.

Включается в случае возможности подписания сторонами оригинала Акта сдачи-приемки услуг до 2 числа месяца, следующего за месяцем оказания Услуг.

Дата, указанная в пункте 2.6 (о распространении Договора на отношения, возникшие до его подписания).

Включается во внутригрупповые договоры, если Договор распространяется на отношения, возникшие до его подписания.

Включается, если имеются Отчётные периоды.

Указывается вид отчетной документации.

Исключить, если НДС не облагается или если Акт сдачи-приемки услуг оформляется в виде универсального передаточного документа со статусом «1» и счет-фактура не выставляется (условия применения УПД указаны в п. 1.3 Общих условий договоров)

В частности, применяется при выполнении работ по техническому обслуживанию оборудования.

Включается, если Договор предусматривает этапы.

Включается при невозможности подписания сторонами оригинала Акта сдачи-приемки услуг до 2 числа месяца, следующего за месяцем оказания Услуг.

Дата, указанная в пункте 2.6 (о распространении Договора на отношения, возникшие до его подписания).

Включается во внутригрупповые договоры, если Договор распространяется на отношения, возникшие до его подписания.

Включается, если имеются Отчётные периоды.

Указывается вид отчетной документации.

Исключить, если НДС не облагается или если Акт сдачи-приемки услуг оформляется в виде универсального передаточного документа со статусом «1» и счет-фактура не выставляется (условия применения УПД указаны в п. 1.3 Общих условий договоров)

Указывается вид отчетной документации.

Исключить, если НДС не облагается или если Акт сдачи-приемки услуг оформляется в виде универсального передаточного документа со статусом «1» и счет-фактура не выставляется (условия применения УПД указаны в п. 1.3 Общих условий договоров)

Включается, если Договор предусматривает этапы.

Включается, если необходимо условие об ознакомлении Исполнителя с определенным перечнем НМД в области ПБиОТ, отсутствующих на странице https://www.nornickel.ru/sustainability/social-responsibility/health-and-safety/

Один или несколько адресов.

Если у контрагента есть «корпоративные» адреса (типа ___@nornik.ru, ___@gazprom.ru), то выбрать первый вариант.

Если «корпоративных» адресов нет или в дополнение к «корпоративным» используются адреса типа ___@mail.ru, ___@yandex.ru, то дополнить также вторым вариантом.

Далее перечисляются все приложения к Договору.

Включается, если контрагент – юридическое лицо.

Включается, если контрагент – индивидуальный предприниматель.

Включается, если контрагент – физическое лицо.

Включается, если Заказчик – РОКС НН.

Сокращенное наименование юридического лица / ФИО.

Должность, ФИО лица, подписывающего Договор.

Уполномочивающий документ.

Исключается, если сторона – физлицо и Договор подписывается этим физлицом (не представителем физлица).

Сокращенное наименование юридического лица / ФИО.

Должность, ФИО лица, подписывающего Договор.

Уполномочивающий документ.

Исключается, если сторона – физлицо и Договор подписывается этим физлицом (не представителем физлица).

Сокращенное наименование юридического лица / ФИО.

Сокращенное наименование юридического лица / ФИО.

Сокращенное наименование юридического лица / ФИО.

Должность, ФИО лица, подписывающего Договор.

Уполномочивающий документ.

Исключается, если сторона – физлицо и Договор подписывается этим физлицом (не представителем физлица).

Сокращенное наименование юридического лица / ФИО.

Должность, ФИО лица, подписывающего Договор.

Уполномочивающий документ.

Исключается, если сторона – физлицо и Договор подписывается этим физлицом (не представителем физлица).

Сокращенное наименование юридического лица / ФИО.

Должность, ФИО лица, подписывающего Договор.

Уполномочивающий документ.

Исключается, если сторона – физлицо и Договор подписывается этим физлицом (не представителем физлица).

Сокращенное наименование юридического лица / ФИО.

Должность, ФИО лица, подписывающего Договор.

Уполномочивающий документ.

Исключается, если сторона – физлицо и Договор подписывается этим физлицом (не представителем физлица).