## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по зачистке поверхности железобетонных мостов

кварцевым песком в рамках устранения нарушений,

выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства

«Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых

ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап.

«Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии:

станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод».

Участок с км 13+650 по км 67+890 (№2), Участок ж\д с км 87+260 - км 130+325 (№6), Участок ж\д с км 213+09 по км 215+05 (№15), Участок ж\д с км 219+94 по км 222+62 (№16).

г. Чита

- Наименование услуг.

  - Оказание услуг по зачистке поверхности железобетонных мостов кварцевым песком в рамках устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». Участок с км 13+650 по км 67+890 (№2), Участок ж\д с км 87+260 - км 130+325 (№6), Участок ж\д с км 213+09 по км 215+05 (№15), Участок ж\д с км 219+94 по км 222+62 (№16).

  - Количество необходимого рабочего персонала: Рабочие – не менее 1 человека, имеющий группу по безопасности работы на высоте 1 и 2.

  - Количество необходимого оборудования: Пескоструйный аппарат – не менее 1 шт.

- Место оказание услуг, условия и сроки исполнения.

Объекты линии железной дороги Нарын – Лугокан, участок линии: Станция Нарын 1 (Борзя) – станция Газимурский завод введенные во временную эксплуатацию и расположенные на территории Борзинского, Александро-Заводского и Газимуро-Заводского районов Забайкальского края.

  - Дата начала оказания услуг – с момента подписания Договора

Дата окончания оказания услуг – 30.10.2025.

  - График работы – 11 часовой рабочий день в 1 смену, 7 дней в неделю.

- Требования к услуге.

  - Исполнитель оказывает услуги, указанные в Приложении №1 к техническому заданию, включая, но не ограничиваясь, определяемых Заказчиком.

  - Инструмент, необходимый для оказания услуг предоставляется Исполнителем.

  - Материал (кварцевый песок), необходимый для оказания услуг предоставляется Исполнителем.

- Требования к Исполнителю.

  - Исполнять указания Заказчика, полученные в ходе оказания услуг, если таковые не противоречат условиям настоящего Технического задания и не являются вмешательством в деятельность Исполнителя по договору.

  - Работники исполнителя должны иметь 1 или 2 группу по безопасности выполнения работ на высоте.

  - Персонал Исполнителя должен иметь удостоверения о проверке знаний требований охраны труда, документы об аттестации в области промышленной безопасности и прохождении медицинских осмотров.

  - Проживание, питание и доставка персонала до объекта – за счет Исполнителя.

- Особые условия.

5.1	Зачистка мостов предусматривает работы на высоте. Работы выполняются с помощью лесов либо автовышки, которые предоставляются со стороны Заказчика.

5.2	Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда согласно нормам и правилам РФ.

5.3     Технологическая карта разрабатывается силами Исполнителя.

5.4     Наряд-допуск оформляется ответственным лицом со стороны Заказчика.

5.5     Ответственным лицом за выполнение работ на высоте назначается работник со стороны Заказчика (не ниже мастера участка) имеющий 2 группу по безопасному выполнению работ на высоте.

- Требования к оборудованию.

6.1	Применяемое оборудование должно иметь сертификат или иной документ, обеспечивающий высокое качество и эффективность работы, надежность и эргономичность оборудования, рациональное расходование материалов и энергетических ресурсов.

6.2     Результатом работ по зачистке металлических и железобетонных поверхностей должно быть полное удаление видимых загрязнений, таких как ржавчина, окалина, старая краска, жировые пятна и пыль.

7. Порядок оплаты, ответственность сторон, штрафы и возмещения.

7.1 Оплата производится за фактически выполненные и принятые Заказчиком услуги в рамках одного железобетонного моста. Оплата стоимости услуг Исполнителя производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг), при наличии оригиналов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Стоимость работ (услуг) определяется Исполнителем исходя из объема (количества) единиц услуг, которые необходимо оказать для выполнения требований Заказчика.

8. Требование к коммерческому предложению.

8.1 В Технико-коммерческом предложении должна быть указана стоимость за единицу услуг согласно сведениям, указанным в Таблице №1. без НДС:

Таблице №1

| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зачистка поверхности железобетонных мостов кварцевым песком | 1 м2 |  |

Приложение №1 к техническому заданию

9. Ведомость объемов работ (услуг)

|  |  |  | Конструктив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Ед. изм. | опорные части моста | пролетные строения и опоры | консоли и перила | обсадные трубы | поверхность желоба | перила лестничных сходов | металлических упоров | смотровых приспособлений | Всего (площадь) |
| Участок №2 с км 13+650 по км 67+890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБМ на ПК 506+82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зачистка поверхности железобетонных мостов кварцевым песком | 1 м2 | 4,00 | 357,00 | 218,00 | 46,00 | 320,00 | 7,40 |  |  | 952,40 |
| ЖБМ на ПК 567+95,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зачистка поверхности железобетонных мостов кварцевым песком | 1 м2 | 4,00 | 357,00 | 218,00 | 46,00 | 320,00 | 6,30 |  |  | 951,30 |
| ЖБМ на ПК 583+11,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Зачистка поверхности железобетонных мостов кварцевым песком | 1 м2 | 4,70 | 202,00 | 132.2 | 76.6 | 235,00 | 8,40 |  |  | 450,10 |
| ЖБМ на ПК 608+76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Зачистка поверхности железобетонных мостов кварцевым песком | 1 м2 | 4,00 | 357,00 | 241,00 | 169,00 | 320,00 | 15,30 |  |  | 1106,30 |
| ЖБМ на ПК 625+60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Зачистка поверхности железобетонных мостов кварцевым песком | 1 м2 | 5,00 | 124,00 | 97,00 | 30,00 | 80,00 | 7,10 |  |  | 343,10 |
| ЖБМ на ПК 638+22,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Зачистка поверхности железобетонных мостов кварцевым песком | 1 м2 | 5,30 | 688,00 | 358,20 |  | 507,00 | 11,20 |  |  | 1569,70 |
| ЖБМ на ПК 650+84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Зачистка поверхности железобетонных мостов кварцевым песком | 1 м2 | 4,00 | 357,00 | 218,20 | 45,00 | 320,00 | 8,40 |  |  | 952,60 |
| ЖБМ на ПК 661+22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Зачистка поверхности железобетонных мостов кварцевым песком | 1 м2 | 49,20 | 174,00 | 49,20 |  | 23,50 | 6,20 |  |  | 302,10 |
| Участок №6 ж\д с км 87+260 - км 130+325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБМ на ПК 900+68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зачистка поверхности железобетонных мостов кварцевым песком | 1 м2 | 5,00 | 120,00 | 97,00 | 43,00 | 195,00 | 9,00 |  |  | 469,00 |
| ЖБМ на ПК 946+28,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зачистка поверхности железобетонных мостов кварцевым песком | 1 м2 | 5,00 | 125,00 | 125,00 | 24,00 | 195,00 | 10,50 |  |  | 484,50 |
| ЖБМ на ПК 955+85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Зачистка поверхности железобетонных мостов кварцевым песком | 1 м2 | 4,00 | 357,00 | 212,00 | 46,00 | 320,00 | 8,30 |  |  | 947,30 |
| ЖБМ на ПК 992+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Зачистка поверхности железобетонных мостов кварцевым песком | 1 м2 |  | 125,00 | 135,00 | 23,00 | 195,00 | 4,00 |  |  | 482,00 |
| ЖБМ на ПК 1063+20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Зачистка поверхности железобетонных мостов кварцевым песком | 1 м2 | 4,00 | 474,00 | 457,00 |  | 406,00 | 30,00 |  |  | 1371,00 |
| ЖБМ на ПК 1154+40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Зачистка поверхности железобетонных мостов кварцевым песком | 1 м2 | 4,00 | 496,00 | 310,00 |  | 345,00 | 20,50 |  |  | 1175,50 |
| ЖБМ на ПК 1285+13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Зачистка поверхности железобетонных мостов кварцевым песком | 1 м2 | 4,30 | 390,00 | 238,00 |  | 345,00 | 7,00 |  |  | 984,30 |
| ЖБМ на ПК 1299+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Зачистка поверхности железобетонных мостов кварцевым песком | 1 м2 | 8,00 | 915,00 | 140,00 |  | 30,00 | 8,00 |  |  | 1101,00 |
| Участок №15 ж\д с км 213+09 по км 215+05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные мосты ЖБМ ПК1532+50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зачистка поверхности железобетонных мостов кварцевым песком | 1 м2 | 114,00 | 504,00 | 449,20 |  | 322,30 | 40,10 |  |  | 1429,60 |
| Железобетонные мосты ЖБМ ПК1548+34,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зачистка поверхности железобетонных мостов кварцевым песком | 1 м2 | 533,00 | 4782,40 | 35,20 |  |  | 100,20 | 3,60 | 75,40 | 5529,80 |
| Участок №16 ж\д с км 219+94 по км 222+62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мост на ПК1624+57 Металлический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зачистка поверхности железобетонных мостов кварцевым песком | 1 м2 | 227,20 | 918,70 | 78,00 |  | 209,20 | 96,30 |  |  | 1529,40 |
|  | Зачистка поверхности железобетонных мостов кварцевым песком (участки №2, 6, 15, 16) | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 131,00 |